
[image: image1.wmf]
kėdainių rajono savivaldybėS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL AB ,,PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2008–2013 METŲ INVESTICIJŲ PLANO KĖDAINIŲ ŠILUMOS TINKLŲ RAJONE DERINIMO

2009 m. vasario 27 d.  Nr. TS – 7 
Kėdainiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu ir atsižvelgdama į AB ,,Panevėžio energija“ 2009 m. vasario 10 d. prašymą Nr. 242-267, Kėdainių rajono savivaldybės taryba        n u s p r e n d ž i a:

Derinti AB ,,Panevėžio energija“ 2008–2013 metų investicijų planą Kėdainių šilumos tinklų rajone (pridedama).

Savivaldybės merė



Nijolė Naujokienė

               AB "Panevėžio energija"  2008 metų investicijų planas ir perspektyva iki 2013 metų Kėdainių ŠTR

	
	
	
	
	Išrašas iš bendro AB "Panevėžio energija" investicijų plano

	Eil. Nr.
	Objekto pavadinimas
	Finansavimo šaltinis
	Planuojama
	Planuojamos investicijos, tūkst. Lt
	Trumpa objekto charakteristika

	 
	 
	 
	objekto vertė, 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	 

	 
	 
	 
	tūkst. Lt
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	14

	 
	Gamyba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kėdainių ŠTR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Akademijos katilinės rekonstrukcija
	49,04% SF
	3361
	3001
	 
	
	 
	
	 
	Įrengti du po 1,25MW galios šiaudais kūrenamus

	 
	 
	lėšos iš ATL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	katilus ir sumontuoti biokuro sandėlį

	1.2.
	Šlapaberžės katilinės rekonstrukcija
	46,32% SF
	785
	785
	 
	
	 
	
	 
	Įrengti du po 0,5MW galios malkomis kūrenamus

	 
	 
	lėšos iš ATL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	katilus ir įrengti biokuro sandėlį

	1.3.
	Truskavos katilinės rekonstrukcija, pritaikant dirbti be personalo
	Bendrovės lėšos
	55
	
	55
	
	 
	
	 
	Rekonstruojama katilinės kuro ūkis. Įrengiama 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	apsauginė signalizacija.

	1.4.
	Tiskūnų katilinės katilų pakeitimas.
	Bendrovės lėšos
	78
	
	 
	
	78
	
	 
	Vietoje 2vnt. "Universal-5" katilų pastatyti ekono-

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	miškesnius 2vnt. katilus po 0,32MW galios.

	 
	Viso gamybai Kėdainių ŠTR:
	 
	4279
	3786
	55
	0
	78
	0
	0
	 

	 
	Tik "Panevėžio energija" lėšos
	 
	2267
	1950
	55
	0
	78
	0
	0
	 

	2
	Perdavimas
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kėdainių ŠTR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Šilumos trasos nuo ŠK2 iki ŠK6 modernizavimas Vilainiuose
	50% SF
	1500
	 
	 
	1500
	 
	 
	 
	2D273, Inv. Nr.T4297,

	 
	 
	50% bendrovės lėšos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1973 metai, ilgis 420 m

	2.2.
	Šilumos trasos nuo RK-7 iki ŠK106 modernizacija 
	50% SF
	6700
	 
	 
	1400
	600
	4700
	 
	2D525 ir 426, Inv. Nr.T2584, T2583

	 
	 
	50% bendrovės lėšos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1973 metai, ilgis 57 ir 710 m

	2.3.
	Šilumos trasos nuo ŠK1 iki ŠK11-5 (ruožai ŠK1, ŠK11, ŠK11-1,
	50% SF
	760
	 
	 
	760
	 
	 
	 
	2D273 ir 219, Inv. Nr. T4297,

	 
	 ŠK11-2, ŠK11-3, ŠK11-4, ŠK11-5) modernizacija 
	50% bendrovės lėšos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1962 metai, ilgis 117 ir 153 m

	2.4.
	Šilumos trasos nuo ŠK113 iki ŠK119a (ruožai ŠK113, ŠK114, 
	50% SF
	1830
	
	 
	
	1830
	
	 
	2D325 Inv. Nr.T4357,

	 
	ŠK115, ŠK116,ŠK117, ŠK118, ŠK119, ŠK119A) modernizacija
	50% bendrovės lėšos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1979 metai, ilgis 614 m

	2.5.
	Šilumos trasos nuo PT-21C iki Basanavičiaus 40 (ruožai PT-21C,
	50% SF
	300
	
	 
	
	 
	300
	 
	2D273 ir 89 Inv. Nr T3967

	 
	ŠK-22, Basanavičiaus 40) modernizacija
	50% bendrovės lėšos
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	1973 metai, ilgis 91 ir 79,1 m

	2.6.
	Šilumos trasos nuo ŠK108a iki ŠK111a (ruožai ŠK108a, ŠK109, 
	50% SF
	4300
	 
	 
	 
	 
	4300
	 
	2D426 Inv. Nr.T4357,

	 
	ŠK110, ŠK111, ŠK111a) modernizacija 
	50% bendrovės lėšos
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	1979 metai, ilgis 510 m

	2.7.
	Šilumos trasos nuo ŠK11-5 iki ŠK11-8 (ruožai ŠK11-5, ŠK11-6, 
	50% SF
	1120
	 
	 
	 
	 
	 
	1120
	2D219 Inv. Nr.T4357,

	 
	ŠK11-7, ŠK11-8) modernizacija
	50% bendrovės lėšos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1999 metai, ilgis 330 m

	2.8.
	Šilumos trasos nuo boilerinės Nr.1 iki Josvainių 46a (ruožai 
	50% SF
	310
	 
	 
	 
	 
	 
	310
	2D89, 76 ir 57 Inv. Nr.T4357,

	 
	boilerinė Nr.1, 1BŠK118-7, Josvainių 38,Josvainių 38a,1BŠK118-8,
	50% bendrovės lėšos
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	1979 metai, ilgis 87,3; 43 ir 98 m

	 
	Josvainių 42a, Josvainių 42, Josvainių 46a) modernizacija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9.
	Šilumos trasos nuo boilerinės Nr.1 iki 1BŠK118-2
	50% SF
	150
	
	 
	
	 
	
	150
	2D133 Inv. Nr.T4357

	 
	modernizacija.
	50% bendrovės lėšos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1982 metai, ilgis 64,8  m

	2.10.
	Šilumos trasos nuo 1BŠK118-2 iki Basanavičiaus 69 (ruožai 
	50% SF
	250
	
	 
	
	 
	
	250
	2D57, 76 ir 133 Inv. Nr.T4357,

	 
	1BŠK118-2, Basanavičiaus 65, 1BŠK118-3, Basanavičiaus 67, 
	50% bendrovės lėšos
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	1982 metai, ilgis 8, 14 ir 94 m

	 
	Basanavičiaus 69) modernizacija
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	2.11.
	Šilumos trasos nuo 1BŠK118-4 iki Basanavičiaus 56 (ruožai 
	50% SF
	280
	 
	 
	 
	 
	 
	280
	2D108, 76 ir 57 Inv. Nr.T4357

	 
	1BŠK118-4, 1BŠK118-5, Basanavičiaus 46, Basanavičiaus 52, 
	50% bendrovės lėšos
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	1983 metai, ilgis 95, 73 ir 38  m

	 
	Basanavičiaus 54, Basanavičiaus 56) modernizacija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.12.
	Šilumos trasos nuo Basanavičiaus 114 iki Basanavičiaus 122 
	50% SF
	355
	 
	 
	 
	 
	 
	355
	2D89, 76 ir 57 Inv. Nr.T3967

	 
	(ruožai Basanavičiaus 114, Basanavičiaus 116, ŠK106-2-2, Basa-
	50% bendrovės lėšos
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	1977 metai, ilgis 174, 32 ir 57,5 m

	 
	navičiaus 118, ŠK106-2-4, Basanavičiaus 120, Basanavičiaus 122)
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	modernizacija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.13.
	Šilumos trasos nuo ŠK105-4 iki Basanavičiaus 146 (ruožai Basa-
	50% SF
	455
	 
	 
	 
	 
	 
	455
	2D108, 89 ir 76 Inv. Nr.T3967,

	 
	navičiaus 130, ŠK105-4, Basanavičiaus 132, Basanavičiaus 134,
	50% bendrovės lėšos
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	1973 metai, ilgis 204, 62 ir 75 m

	 
	Basanavičiaus 136, ŠK105-6, Basanavičiaus 138, Basanavičiaus
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	144, Basanavičiaus 140, Basanavičiaus 142, Basanavičiaus 146)
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	modernizacija
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.14.
	Šilumos trasos nuo ŠK-17 iki boilerinės modernizavimas
	50% SF
	660
	 
	 
	 
	 
	 
	660
	2D159 Inv. Nr.T3992

	 
	Vilainiuose
	50% bendrovės lėšos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1973 metai, ilgis 285  m

	2.15.
	Šilumos trasos nuo ŠK-11 iki ŠK-14 modernizavimas Vilainiuose
	50% SF
	510
	
	 
	
	 
	
	510
	2D273, Inv. Nr.T4297,

	 
	 
	50% bendrovės lėšos
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	1973 metai, ilgis 141 m

	2.16.
	Šilumos trasos nuo ŠK-14 iki ŠK-16 modernizavimas Vilainiuose
	50% SF
	275
	 
	 
	 
	 
	 
	275
	2D159, Inv. Nr.T4297

	 
	 
	50% bendrovės lėšos
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	1973 metai, ilgis 121 m

	2.17.
	Šilumos trasos nuo ŠK-6 iki ŠK-11 modernizavimas Vilainiuose
	50% SF
	1335
	 
	 
	 
	 
	 
	1335
	2D273 Inv. Nr.T4297,

	 
	 
	50% bendrovės lėšos
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	1973 metai, ilgis 371 m

	 
	Viso perdavimui Kėdainių ŠTR:
	 
	21090
	0
	0
	3660
	2430
	9300
	5700
	 

	 
	Tik "Panevėžio energija" lėšos
	 
	10545
	0
	0
	1830
	1215
	4650
	2850
	 

	 
	Viso Kėdainių  ŠTR:
	 
	25369
	3786
	55
	3660
	2508
	9300
	5700
	 

	 
	Viso Kėdainių ŠTR AB"Panevėžio energija" lėšos
	 
	12812
	1950
	55
	1830
	1293
	4650
	2850
	 



Pastaba: Negavus struktūrinių fondų paramos, investicijos atskiriems projektams nebus daromos.






IVS inžinierė pavaduojanti viršininką Jolanta Ramanauskienė
_1297146058.bin

