PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. lapkričio        d.

įsakymu Nr.

KĖDAINIŲ RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

I SKYRIUS

ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO ATNAUJINIMO  RENGIMO PAGRINDAS

1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 284 „Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programos patvirtinimo“.

4. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.

5. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. TS-171 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo pradžios ir  planavimo tikslų nustatymo“.

II SKYRIUS

ORGANIZATORIUS

6. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Adresas: J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, tel. (8 347) 69 550.

III SKYRIUS

PLANUOJAMA TERITORIJA

7. Kėdainių rajono savivaldybės teritorija (Kėdainių miestas, Gudžiūnų, Josvainių, Akademijos miesteliai, Vilainių, Kaplių, Šlapaberžės kaimai, Tiskūnų, Pelėdnagių, Labūnavos ir Lančiūnavos gyvenvietės).

IV SKYRIUS

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. Atnaujinti Kėdainių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialųjį planą, patvirtintą Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. TS-60, vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendime Nr. TS-171 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo pradžios ir  planavimo tikslų nustatymo“ nustatytais tikslais:

8.1. įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;

8.2.  suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

8.3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;

8.4. numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius  šilumos ūkio plėtrai ir modernizavimui.

9. Atsižvelgiant į planavimo tikslus ir teritorijų planavimo lygmenį, nustatyti konkrečius plano uždavinius:

9.1. plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas, numatyti, kad Kėdainių laisvosios ekonominės zonos teritorija visa apimtimi būtų įtraukta į Šilumos tiekimo konkurencinę zoną;

9.2. numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas;

9.3. numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti;

9.4. numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;

9.5. numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą;

9.6. numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą.

V SKYRIUS

PLANAVIMO PROGRAMA

10. Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, plano rengimo ir baigiamasis.

11. Parengiamajame etape:

11.1. viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl Kėdainių rajono šilumos ūkio specialiojo

plano (toliau – Specialusis planas) rengimo pradžios ir planavimo tikslų, taip pat skelbiama  planavimo darbų programa;

11.2. vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ priimamas sprendimas, ar bus atliekamas plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV);

11.3. vadovaujantis Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-999, nustatyta tvarka parengiamos planavimo sąlygos;

11.4. sudaroma sutartis su Specialiojo plano rengėju ir jam pateikiami: sprendimas dėl plano

rengimo, planavimo darbų programa ir planavimo sąlygos;

12. Specialiojo plano rengimo etape:

12.1. įvertinama esama šilumos ūkio būklė ir atliekami tokie veiksmai:

12.1.1. esamo šilumos poreikio pastatams šildyti ir karštam vandeniui ruošti tyrimas ir įvertinimas;

12.1.2. šilumos ūkio (generavimo šaltinių, vietinio šildymo ir centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, atsižvelgiant į esamą apkrovą, šilumos nuostolius trasose ir kitus rodiklius) dujų ūkio ir elektros ūkio, susijusio su šilumos gamyba, įvertinimas;

12.1.3. aplinkosaugos būklės analizė (foninio oro užterštumo analizė, Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje esančių taršos šaltinių ir jų specifikos apibūdinimas) ir įvertinimas;

12.1.4. parengiamas brėžinys, kuriame pažymima esama šilumos ūkio inžinerinė infrastuktūra, jos apsaugos zonos, esama susisiekimo komunikacijų inžinerinė infrastruktūra ir jos apsaugos zonos, saugomos teritorijos ir jų apsaugos zonos, nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos ir jų apsaugos zonos, privatūs ir valstybiniai miškai, gamtinės kliūtys, atsižvelgiant į rengiamo plano mastelį, gali būti pažymimos esamų žemės sklypų ribos;

12.2. formuojami bendrieji sprendiniai:

12.2.1. nustatomi Kėdainių rajono šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai

ir galimybių vertinimas: perspektyvinis šilumos vartojimo poreikio įvertinimas, šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros vystymo galimybių prognozė, išnagrinėjamos į planuojamą teritoriją patenkančios žemės nuosavybės formos, aplinkos  oro teršalų koncentracijos kitimo prognozė, naudotino kuro balanso prognozė;

12.2.2. Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamos SPAV procedūros;

12.3. konkretizuojami sprendiniai:

12.3.1. parengiami konkretūs planuojamos šilumos ūkio inžinerinės infrastuktūros plėtros

sprendiniai;

12.3.2. parengiamas aiškinamasis raštas ir brėžiniai, kuriuose apibrėžiama:

12.3.2.1. savivaldybės teritorijos suskirstymas šilumos vartotojų teritorijomis. Šilumos vartotojų teritorijų ribas nustato plano rengėjas, įvertindamas techninę galimybę keisti aprūpinimo šiluma būdą šilumos vartotojų teritorijos vartotojams ir alternatyvių energijos ir kuro rūšių naudojimą, šilumos poreikio parametrus ir kitus požymius. Savivaldybės teritorijos suskirstymo šilumos vartotojų teritorijomis pagrindimą plano rengėjas pateikia specialiojo plano prieduose;

12.3.2.2. planuojamos teritorijos plano šilumos vartotojų teritorijoje nustatomi sprendiniai, pažymintys esamus ir (ar) galimus šilumos generavimo šaltinius, kuro bei energijos rūšis, centrinio šildymo tinklus, dujų ir elektros tinklus, kitus energijos išteklius vartojančius įrenginius, skirtus šilumai ir karštam vandeniui gaminti.

13. Specialusis planas rengiamas 3 egzemplioriais. Jį sudaro tekstinė dalis (aiškinamasis raštas) ir grafinė dalis (brėžiniai), taip pat pateikiami 2 kompiuterinių laikmenų egzemplioriai;

14. Plano sudėtis ir turinys turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683 patvirtintų Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ V skyriaus reikalavimus.

15. Baigiamajame etape Specialusis planas:

15.1. viešinamas. Viešinimo procedūros atliekamos pagal Visuomenės informavimo nuostatuose nustatytą supaprastintą teritorijos planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarką;

15.2. derinamas per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemą (TPDRIS);

15.3. tikrinamas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje;

15.4. tvirtinamas Kėdainių rajono savivaldybės taryboje ir registruojamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

VI SKYRIUS

PAPILDOMOS SĄLYGOS SPECIALIOJO PLANO RENGĖJAMS

16. Plano rengėjas, vadovaudamasis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paruošia Specialiojo plano rengimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą ir atlieka strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.

17. Baigiamajame etape Specialiojo plano rengėjas suderina Specialiojo plano sprendinius su visomis planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis.

18. Plano rengėjas atlieka Specialiojo plano viešinimo procedūras vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ,,Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai“.

__________________________