PATVIRTINTA Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. TS-77

UAB „KĖDAINIŲ VANDENYS“ VEIKLOS ATASKAITA

2020 m.

INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

| Bendrovės pavadinimas | Uždaroji akcinė bendrovė „Kėdainių vandenys“ |
| --- | --- |
| Bendrovės kodas | 161186428 |
| Buveinės adresas | Dotnuvos g. 5, LT 57177, Kėdainiai |
| Įsteigimo data | UAB “Kėdainių vandenys“ (toliau – Bendrovė) buvusi Specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Kėdainių vandenys“, įsteigta 1991 m. rugsėjo 9 dieną, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. birželio 21 d. Nutarimu Nr. 246 „Dėl valstybinių vandens tiekimo ir kanalizacijos įmonių perdavimo savivaldybėms“. Bendrovės steigėja Kėdainių rajono savivaldybė. |
| Bendrovės vadovas | Direktorius Rimgaudas Praninskas |
| Įstatinis kapitalas, akcijų pokytis | Bendrovės įstatinis kapitalas yra 20 437 172,90 Eur (dvidešimt milijonų keturi šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai šimtas septyniasdešimt du eurai ir 90 centų). Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 7 047 301 (septynis milijonus keturiasdešimt septynis tūkstančius tris šimtus vieną) paprastąją vardinę akciją. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 2,90 Eur (du eurai devyniasdešimt centų). Kėdainių rajono savivaldybei priklauso 7 041 767 akcijos (99,92 %), 5534 akcijos (0,08 %) priklauso 51 fiziniam asmeniui, kurios perimtos reorganizavus UAB “Akademijos komunalinės paslaugas“. |
| Pagrindinė veikla | Bendrovės vykdomos veiklos pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (ERVK 2): Vandens surinkimas (išgavimas), valymas ir tiekimas (36); Nuotekų valymas (37). |

BENDROVĖS STRATEGINIAI TIKSLAI

2020-2022 m. UAB „Kėdainių vandenys“ veiklos strategija patvirtinta 2020 m gegužės 04 d Direktoriaus įsakymu Nr. V-37.

Strateginiai tikslai:

- tiekti vartotojams ir abonentams patikimas, kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, patiriant mažiausias sąnaudas ir darant minimalų poveikį aplinkai;

  - bendrovės veiklos efektyvumo ir paslaugų kokybės gerinimas;

  - paslaugų prieinamumo didinimas;

  - paviršinių nuotekų sistemos tvarkymas ir plėtra

  - eksploatuojamo turto naujinimas;

  - darbuotojų darbo saugos ir kokybės gerinimas

VYKDOMOS APLINKOSAUGOS INICIATYVOS IR POLITIKA

Bendrovės paskirtis – užtikrinti patikimas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams, darant mažiausią poveikį aplinkai.

Bendrovės aplinkosauginė politika:

- Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir atitikties įsipareigojimų, reglamentuojančių aplinkos apsaugą.

- Taupyti ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.

- Taikyti prevencines priemones, siekiant kuo mažiau teršti aplinką, orą ir vandenį.

- Naudoti medžiagas, mažiausiai žalingas aplinkai.

- Šviesti, mokyti ir skatinti darbuotojus dirbti sąmoningai paisant aplinkos, jausti atsakomybę už savo veiklos įtaką aplinkai darbe.

- Šviesti visuomenę aplinkosaugos klausimais.

INFORMACIJA APIE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ RINKĄ IR PAGRINDINES KLIENTŲ GRUPES

Bendrovės teikiamų paslaugų teritorija – Kėdainių rajono savivaldybė.

2020 m. UAB „Kėdainių vandenys“ centralizuotais tinklais teikė paslaugas 19 621 vnt. vartotojų ir abonentų,  iš jų:

13 050 vnt. – daugiabučių namų vartotojams,

6 000 vnt. – individualių namų vartotojams,

571 vnt. – abonentams (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms).

Iš 19621 vartotojų ir abonentų 2177 vnt. tiekiamas tik vanduo, 233 vnt. tvarkomos tik  nuotekos.

PERSONALAS, ATLYGINIMŲ POLITIKA

Bendrovės vadovas – direktorius. Nuo 2019 m. kovo mėn. direktoriaus pareigas eina Rimgaudas Praninskas. Direktorius vadovauja administracijai, kuri organizuoja ir vykdo Bendrovės ūkinę veiklą, siekdamas stabilaus ir efektyvaus Bendrovės darbo. Bruto išlaidos vadovo darbo užmokesčiui 2020 m. sudarė 34 707,03 Eur.

2020 m. gruodžio 31 dieną Bendrovėje dirbo 123 darbuotojai.

UAB „Kėdainių vandenys“ vidutinis darbo užmokestis:

| Eil. Nr. | Darbuotojų pareigybių grupės | 2020 m. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Darbuotojų skaičius | VDU (mėnesinis) |
| 1 | Vadovai | 2 | 2521,77 |
| 2 | Padalinių vadovai | 7 | 1807,89 |
| 3 | Specialistai, meistrai | 19 | 1446,88 |
| 4 | Apskaitininkai | 2 | 1232,95 |
| 5 | Kontrolieriai-apeiviai | 10 | 760,11 |
| 6 | Chemikai, laborantai | 4 | 910,14 |
| 7 | Elektromonteriai, elektrikai | 5 | 1190,31 |
| 8 | Tekintojai,suvirintojai | 2 | 1231,19 |
| 9 | Traktorininkai, šaltkalviai-ekskavatorininkai, vairuotojai | 13 | 1286,46 |
| 10 | Apskaitos prietaisų šaltkalviai remontininkai,šaltkalviai suvirintojai | 3 | 970,65 |
| 11 | Operatoriai, dispečeriai, mašinistai | 14 | 1105,98 |
| 12 | A.a.d: šaltkalviai, vairuotojai,suvirintojai, įrenginių šaltkalviai remontininkai | 30 | 1200,82 |
| 13 | Tinklų apeiviai | 8 | 698,31 |
| 14 | Pagalbinis aptarnaujantis personalas | 4 | 965,69 |

Metinį Bendrovės darbo užmokesčio bruto (neatskaičius darbuotojo mokesčių) fondą 2020 m. sudarė 1799847 Eur.

Bendrovės vadovybė rūpinasi nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, užtikrina, kad darbuotojai turėtų visus privalomus atestatus, tobulintų darbui reikalingas kompetencijas, todėl organizuoja vidinius bei išorinius mokymus. 2020 metais profesiniuose mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo seminaruose dalyvavo 80 darbuotojų.

PAGRINDINIAI ĮVYKIAI TURĖJĘ ESMINĖS REIKŠMĖS BENDROVĖS VEIKLAI

2020 m. kovo 14 d. ir 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos vyriausybei paskelbus karantiną bendrovė tęsė darbą karantino sąlygomis, dalis darbuotojų buvo pervesti į nuotolinį darbą, dalis darbuotojų išėjo į prastovas, nevyko apskaitos prietaisų kontrolės paslaugos, bendravimas su klientais perkeltas nuotoliniu būdu.

2020 m. balandžio 15 d. Smilgos vandenvietės geriamame vandenyje nustatytas gyvsidabrio vertės viršijimas (1,71µg/l; leidžiama iki 1 µg/l). Per spaudą, televiziją, tinklalapį buvo informuoti vartotojai ir abonentai, nemokamai dalinamas vanduo. Atlikus pakartotinius tyrimus, atsižvelgiant į UAB „Vilniaus hidrogeologija“ parengtą išvadą, galima teigti, kad požeminio geriamojo vandens užteršimo gyvsidabriu galimybės net teoriškai yra itin menkos, ir šio toksinio metalo atsitiktinis aptikimas Kėdainių I vandenvietės išgautame vandenyje veikiausiai yra laboratorinė ar žmogiškoji klaida, sukėlusi žymų įmonės reputacijos pabloginimą, galimą vartotojų sumažėjimą ir papildomas finansines išlaidas.

2020 m. balandžio 6 d. su AB „Panevėžio statybos trestas“ pasirašyta sutartis Nr. 20-16 dėl projekto „Kėdainių miesto valymo įrenginių rekonstrukcija“ rangos darbų atlikimo (3490,0 tūkst. Eur.). Darbų atlikimo trukmė 18 mėn.

2020 m. spalio 28 d. su UAB „Infes“ pasirašyta sutartis Nr. 20-39 dėl projekto „Nuotekų valyklos rekonstrukcija Akademijos mst. Kėdainių raj.“ rangos darbų atlikimo (881,3 tūkst. Eur.).

2020 m. įrengti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai Pajieslio kaime, rekonstruoti vandentiekio tinklai ir naujai įrengti įvadai Kėdainių mieste Biliūno g., įrengti nauji ir rekonstruoti tinklai Kalnaberžės kaime – sudarytos galimybės centralizuotai teikiamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudotis naujiems vartotojams, mažinamos remonto ir tinklų aptarnavimo išlaidos. Įrengta nuotolinio nuskaitymo įranga 32 vandens gerinimo stotyse, vandentiekio tinkluose penkiose vietose sumontuoti vandens kontrolės prietaisai, leidžiantys greičiau nustatyti gedimus bei sumažinti vandens nuostolius tinkluose. Dėl rekonstruotų ir automatizuotų Ažytėnų kaimo valymo įrenginių – kokybiškai išvalomos nuotekos, neteršiama gamta, nuotoliniu būdu kontroliuojamas valyklos darbas.

2020 m. pasirašytos sutartys su Lietuvos Respublikos finansų ministerija dėl paskolų, skirtų finansuoti projektams: ,,Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“, Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ II etapas, ,,Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ ir ,,Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ paskolų sumai 2006796,29 Eur.

2020 m. spalio 15 d. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje pagal atsakovės UAB „Kėdainių vandenys“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovių UAB „AUGUST IR KO“ ir UAB „Norus“ ieškinius atsakovei UAB „Kėdainių vandenys“ dėl viešojo pirkimo metu perkančiojo subjekto priimto procesinio sprendimo panaikinimo. Buvo panaikintas Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas ir UAB „Norus“ ieškinys atmestas. Buvo panaikintos ieškinio reikalavimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir UAB „Kėdainių vandenys 2020 m. spalio 28 d. su UAB „Infes“ pasirašė sutartį Nr. 20-39 dėl projekto „Nuotekų valyklos rekonstrukcija Akademijos mst. Kėdainių raj.“ rangos darbų atlikimo.

Aplinkos apsaugos departamentas prie LR Aplinkos ministerijos 2020 m. kovo 30 d. atliko planinį mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius apskaičiavimo teisingumo patikrinimą už 2014-2018 metų mokestinius laikotarpius.

Aplinkos apsaugos departamento prie LR Aplinkos ministerijos 2020-06-03 priimtu sprendimu Nr. AS-56 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, Uždarajai akcinei bendrovei „Kėdainių vandenys“ patvirtino 1.648.438,00 Eur mokesčio sumą. Šiuo metu Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamas UAB „Kėdainių vandenys“ skundas dėl minėto akto panaikinimo ir atleidimo nuo mokesčio už aplinkos teršimą.

UAB „Kėdainių vandenys“ pateikė prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Kėdainių vandenys“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Kėdainių rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos finansų ministerija) dėl įsakymo panaikinimo, kuriuo vykdant projektą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kėdainių rajone“ buvo konstatuota, kad UAB „Kėdainių vandenys“ nepasiekė stebėsenos rodiklio ir netinkamomis finansuoti buvo pripažinta 53 583,86 Eur, kuriuos įmonė privalės sumokėti. Teismo procesinis sprendimas dar nėra priimtas.

DALYVAVIMAS INVESTICINIUOSE PROJEKTUOSE

UAB „Kėdainių vandenys“ dalyvauja investiciniuose projektuose pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto priemones Nr. 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų tvarkymas“ ir Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Projektai finansuojami iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, projekto vykdytojo UAB „Kėdainių vandenys“ bei projekto partnerio Kėdainių rajono savivaldybės lėšų .

Projektas „Vandentiekio ir buitinių nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-21-0008.

Projekto tikslas – didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą, Kėdainių miesto ir rajono gyventojams.

Projekto tikslinė grupė – Kėdainių miesto, Šėtos bei Kunionių gyvenviečių gyventojai, įmonės, įstaigos ir organizacijos.

Projekto tikslas: nauji vandens ir buitinių nuotekų tinklai, senų rekonstrukcija, centralizuota nuotekų surinkimo bei valymo sistema, sumažintas neigiamas poveikis požeminiams ir atviriems vandens telkiniams, užtikrinta atvirų vandens telkinių ir vandens ekosistemų apsauga.

„Šėtos miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra” (sutarties vertė 1757,80 tūkst. Eur). Rangos darbus atlieka UAB ,,Techsis“. Preliminariu vertinimu Šėtos mstl. planuojama įrengti 8,13 km naujų vandentiekio tinklų, 15,32 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruoti 2,7 km esamų vandentiekio tinklų. Šėtos mstl. bus sudarytos sąlygos prisijungti 162 namų ūkiams prie centralizuoto vandentiekio sistemos, 269 namų ūkiams – prie nuotekų tvarkymo sistemos.

Preliminariais duomenimis 2019-2020 m. Šėtos miestelyje įrengta 8,13 km naujų vandentiekio tinklų, 15,32 km naujų nuotekų tinklų, rekonstruota 2,7 km esamų vandentiekio tinklų.

„Kunionių kaimo vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“ (sutarties vertė 700,42  tūkst. Eur). Rangos darbus atlieka UAB ,,Techsis“. Preliminariu vertinimu Kunionių kaime planuojama įrengti 4,11 km naujų nuotekų tinklų, pasatyti 2 nuotekų siurblines, rekonstruoti 4,31 km vandentiekio ir 0,182 km nuotekų tinklų. Prie naujos nuotekų sistemos galės prisijungti 74 namų ūkiai.

Preliminariais duomenimis 2019-2020 m. įrengta 4,11 km naujų nuotekų tinklų,  rekonstruota 4,31 km vandentiekio ir 0,182 km nuotekų tinklų.

Projektas „Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“  Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0002  II etapas“.

Projekto tikslas įrengti naujus ir rekonstruoti esamus paviršinių nuotekų šalinimo tinklus Kėdainių miesto gatvėse. Šiuo investiciniu projektu planuojama įrengti 5685m naujų ir rekonstruoti 1507m paviršinių nuotekų tinklų.

Rekonstruojami paviršinių nuotekų tinklai: J. Basanavičiaus g. (817 m), Mindaugo g.-J. Basanavičiaus g. - Josvainių g. ( 690 m) Statomi nauji paviršinių nuotekų tinklai: Birutės g. ir A. Mickevičiaus g. (849 m), Dotnuvos g. (674 m), Laisvės g. (861 m), Aušros g. (195 m), Janušavos g. ir Gluosnių g. (1339 m).Statomi ir rekonstruojami paviršinių nuotekų tinklai J. Urbšio g., T. Bružaitės g., P. Rabikausko g. (1237 m). Pagal įvykdytus pirkimus ir pasirašytas sutartis projekto vertė 1891,79 tūkst. Eur .

Projektas prisidės prie siekiamo rezultato „Neigiamų potvynių padarinių potenciali žala ekonominei veiklai“ įgyvendinimo.

2020 m. paklota 4346 m naujų ir rekonstruota 1507 m paviršinių nuotekų tinklų, investuota 1268,8 tūkst. Eur lėšų.

Įgyvendintas projektas „Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Babėnų g., Kėdainių m. Kėdainių m. sen., Kėdainių raj. sav. supaprastintas statybos projektas“. Projekto metu paklota 1191 m nuotekų tinklų (iš jų 630 m savitakinių ir 561 m slėginių). Nuotekų atšakos įrengtos iki sklypo ribos. Sudaryta galimybė 22 namų gyventojams prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Atlikta  darbų už 139,1 tūkst. Eur.

2020 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“. Projektu „Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ siekiama padidinti nuotekų valymo paslaugų efektyvumą. Siekiamas rezultatas – bendrojo azoto koncentracija valytose nuotekose neturi viršyti 15 mg/l. Pagal įvykdytus pirkimus ir pasirašytas sutartis projekto vertė 3533 tūkst. Eur. Projekto finansavimo intensyvumas: ES 80 %, UAB „Kėdainių vandenys“ 10 %, Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto 10 %.

Atlikti darbai: parengta ir atlikta techninio projekto ekspertizė, gautas statybos leidimas, parengtas darbo projektas, atlikta didžioji dalis kasimo ir pagrindų įrengimo darbų.

Atliekami darbai: projekto vykdymo priežiūra, biologinio reaktoriaus bei dumblo ir pramoninių nuotekų talpų betonavimo darbai, priėmimo kameros bei pramoninių nuotekų priėmimo mazgo įrengimo darbai, mechaninio valymo pastato rekonstrukcijos darbai.

Projektas „Nuotekų valyklos rekonstrukcija Akademijos mstl. Kėdainių rajone“.

Projekto tikslas – padidinti nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą Akademijos mstl. Kėdainių raj. sav., pagerinant Akademijos NVĮ išvalytų nuotekų kokybę iki reikalaujamų parametrų. Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie priemonės Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ tikslo – padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. Planuojamas projekto biudžetas 914,0 tūkst. Eur (be PVM). Finansavimo intensyvumas yra 80 % ES, 10 % Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto, 10 % UAB „Kėdainių vandenys“. 2020 m. buvo atliekami projektavimo darbai.

FINANSINIŲ IR NE FINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

Vandens gavyba. UAB „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 51 vandenvietę. Iš Kėdainių miesto vandenvietės geriamasis vanduo tiekiamas Kėdainių miestui, Daumantų, Paobelio, Vilainių, Pelėdnagių, Sirutiškio, Medekšių ir Keleriškių gyvenvietėms. Iš Josvainių mstl. vandenvietės vanduo tiekiamas Juodkaimio gyvenvietei.

2020 m. išgauta 1 669,7 tūkst. m3 vandens. Realizuota 1 278,9 tūkst. m3 vandens. Lyginant su 2019 m. vandens išgavimas sumažėjo 109 tūkst. m3, realizacija padidėjo 17,4 tūkst. m3.

2020 m. Vandens netektis sudarė 390,8 tūkst. m3 (29,1 %). Lyginant su 2019 m. vandens netektis sumažėjo 126,4 tūkst.m3 (5,7 %). Iš jų:130,1 tūkst. m3 (7,8 % viso išgauto vandens) panaudota vandenviečių ir nuotekų valyklos technologinėms reikmėms, tinklų plovimui, gaisrų gesinimui.

Vandentiekio tinklai. Šiuo metu UAB „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 356 km vandentiekio tinklų. Prie vandentiekio tinklų prijungti 153 hidrantai. Vandens tiekimo paslauga naudojasi 18 829 vartotojai (71 % aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vartotojų). 2020 m. prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 89 nauji vartotojai. Vartotojai jungėsi Kėdainių m., Pajieslio k., Dotnuvos mstl. ir kitose gyvenvietėse.

2020 m. vandentiekio tinkluose įvyko 203 gedimai. Didžiausia dalis gedimų buvo kaimuose – 133 vnt. (65,5%), 70 gedimų įvyko Kėdainių mieste. Pagrindinės avarijų priežastys: seni metaliniai ir ketiniai vamzdynai.

Vandens kokybė. 2020 m. atlikta 1579 vnt. cheminių geriamojo vandens tyrimų (neatitiko 90 vnt.) ir 572 vnt. mikrobiologinių tyrimų (neatitiko 106 vnt.), toksinių tyrimų 1204 (neatitiko 5 vnt.). Šiuo metu UAB „Kėdainių vandenys“ eksploatuoja 43 vandens gerinimo stotis. 2020 m. vandens gerinimo stotyse išvalyta 1646,4 tūkst. m3 geriamojo vandens, tai sudaro 98,6 % viso išgauto vandens. 2020 m. pradėta eksploatuoti nauja vandens gerinimo stotis Pamėklių kaime.

Nuotekų surinkimas. Kėdainių rajone Bendrovė eksploatuoja 258,2 km nuotekų tinklų. Išleidžiamos nuotekos nuotekų tinklais patenka į Bendrovės eksploatuojamus valymo įrenginius.

Nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 17 028 vartotojai (64 % visų Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių vartotojų). 2020 m. prie nuotekų tinklų prisijungė 70 naujų vartotojų.

Ataskaitiniais metais nuotekų tinkluose įvyko 232 gedimai (didžioji dalis – užsikišimai).

2020 m. sumažėjo nuotekų infiltracija (2019 m. – 38,9%, 2020 m. – 37,1 %), kuri susidaro dėl nesandarių vamzdynų.

Nuotekų valymas ir nuotekų valymo kokybė. Bendrovė eksploatuoja 32 nuotekų valymo įrenginius. 2020 m. buitinių ir gamybinių nuotekų išvalyta 2759 tūkst. m3, iš jų 92,9 %, t. y. 2562,9 tūkst. m3 (2019 m. 2235,5 tūkst. m3) Kėdainių miesto valymo įrenginiuose.

Kėdainių miesto valymo įrenginių išvalymo kokybė kontroliuojama pagal 6 taršos parametrus: BDS7, bendrą azotą, bendrą fosforą, chloridus, sulfatus ir riebalus. 2020 m. Kėdainių miesto valymo įrenginių nuotekų išvalymo kokybė atitiko taršos leidime nustatytus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose | Metinė LT | Išvalymo efektyvumas % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BDS7 | t | 25,39 | 44,9 | 98 |
| 2 | Bendrasis azotas | t | 44,29 | 44,9 | 79 |
| 3 | Bendrasis fosforas | t | 2,85 | 5,99 | 88 |
| 4 | Chloridai | t | 718,62 | 2993 | 5 |
| 5 | Sulfatai | t | 207,94 | 897,9 | 19 |
| 6 | Riebalai | t | 6,15 | 29,93 | 95 |
| 7 | Ftalatai | t | 0,0021 | - | - |

2020 m. įmonė pradėjo kontroliuoti di(2-etilheksil) ftalatus, siekdama nustatyti abonentus, kurie išleidžia šias medžiagas į nuotekų tinklus ir vadovaudamasi LR Aplinkos ministerijos 2018-11-12 raštu Nr. (10-7)- D8-5350 sustabdyti šių pavojingų nuotekų patekimą į valymo įrenginius.. Pažymėtina, kad UAB „Kėdainių vandenys“ įdiegta biologinio nuotekų valymo technologija nevalo di(2-etilheksil) ftalato, kaip ir kitų prioritetinių medžiagų.

Nuotekų laboratorijoje 2020 m. atlikta 10569 nuotekų tyrimų (dėl karantino 2020 m. atlikta 794 vnt. tyrimų mažiau nei 2019 m.).

Dumblo tvarkymas. Dumblo apdorojimo įrenginiuose, 2020 m. susidarė (sukaupta) apie 270 tonų dumblo granulių. Technologinio proceso metu išgaunamos biodujos, iš kurių gaminama elektros ir šilumos energija. 2020 m. išgauta 264,5 tūkst. m3 (2019 m. – 262,8 m3) biodujų, pagaminta 481,7 MWh (2019 m. – 453,5 MWh) šilumos, 509,5 tūkst. kwh (2019 m. – 482,2 kwh) elektros energijos. Dumblo apdorojimui 2020 m. suvartota 515,1 tūkst. kwh (2019 m.– 515,6 kwh) elektros energijos.

Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų vartojimas. Lyginant 2019 m., su 2020 m. vandens realizacija padidėjo 17,4 tūkst. m3 (1,38 %). Iš jų 14,6 tūkst. m3 daugiau suvartojo rajono gyventojai (įskaitant ir karštą vandenį) ir 2,8 tūkst. m3 daugiau suvartojo kiti abonentai: įmonės, įstaigos ir organizacijos.

Nuotekų realizacijos kiekis, lyginant su 2019 m., padidėjo 252,3 tūkst. m3 (realizuota 1823,1 tūkst. m3 nuotekų). 24,6 tūkst. m3 nuotekų gauta daugiau iš gyventojų, 227,7 tūkst. m3 daugiau iš įmonių, įstaigų ir organizacijų.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūra ir eksploatacija. 2020 m. naujai įrengta 234 vnt. vandens apskaitos prietaisų (34 daugiabučiuose, 144 privačiuose namuose, 56 kitiems vartotojams). Šiuo metu 322 vnt. vartotojų ir abonentų apskaitos prietaisų neturi, iš jų: 190 daugiabučių namų vartotojai (136 bendrabučių tipo butuose), 127 individualių namų vartotojai, 5 įmonės. Šiems vartotojams ir abonentams suvartoto vandens kiekis skaičiuojamas pagal normas. 2013 – 2020 m. laikotarpiu įrengti 452 vnt. daugiabučių namų įvadiniai apskaitos prietaisai, planuojama įrengti dar 20 vnt. įvadinių apskaitos prietaisų.

2020 m. pakeista ir metrologiškai patikrinta 3122 vnt. geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų butuose, individualiuose namuose ir įmonėse. Dėl karantino apribojimų bendrovė  neturėjo galimybių pakeisti visų su pasibaigusia metrologine patikra skaitiklių.

Teikiamų paslaugų kainos. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kiekvienais metais. Iki 2020 m. sausio 31 d. galiojo 2018 m. gruodžio 21 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-232 patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos. Nuo 2020 vasario mėn. 1 d. įsigaliojo 2019 m. gruodžio 20 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-298 patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos.

Investicijos. 2020 m. Bendrovė savo lėšomis rekonstravo ir įrengė vandentiekio ir nuotekų tinklų už 191,13 tūkst. Eur. Naujai įrengta 685 m nuotekų tinklų (71 m Kėdainių m. Biliūno g., 76 m Pirmūnų g, 538 m Pajieslio kaime). Naujai įrengta 1690,4 m vandentiekio tinklų (168,4 m Biliūno g., 972 m Kalnaberžės kaime, 550 m Pajieslio kaime). Rekonstruota 84 m nuotekų tinklų. 2020 m. atlikta Ažytėnų kaimo valymo įrenginių rekonstrukcija (81,70 tūkst. Eur), pastatyta vandens gerinimo stotis Pamėklių kaime 2,99 tūkst. Eur, įrengta Smilgos vandenvietės apšvietimo ir stebėjimo sistema 7,45 tūkst. Eur, 29 kaimuose  įdiegtos nuotolinės kontrolės sistemos 13,55 tūkst. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta vandens apskaitos prietaisų, siurblių, valymo įrenginių mechanizmų, slėgio matavimo sistemų, kompiuterinės technikos, transporto, prietaisų, gamybinio – ūkinio inventoriaus už 88,78 tūkst. Eur.

Skolos. 2020 metais už suteiktas paslaugas bendra skola bendrovei padidėjo nuo 778,09 tūkst. Eur (2019-12-31) iki 787,58 tūkst. Eur (2020-12-31) t. y 1,2 %. Iš jų 60,4 tūkst. Eur. sumažėjo trumpalaikės skolos ir 69,91 tūkst. Eur padidėjo ilgalaikės skolos. Per 2020 m. antstolių išieškota ir bendrovei pervesta suma – 5886,08 Eur. Per 2020 metus skolų išieškojimas iš skolininkų nebuvo vykdomas ir skolos išieškojimo bendrovei skolininkai nebuvo perduoti dėl visoje šalyje įvesto karantino. Bendrovė su tiekėjais ir rangovais atsiskaito laiku, pradelstų skolų neturi.

Pajamos. 2020 metais iš viso gauta 3963,63 tūkst. Eur pajamų, iš pagrindinės veiklos – 3894,88 tūkst. Eur.

| Pajamos, tūkst. Eur | 2020 m. | 2019 m. | Pokytis, tūkst. Eur | Pokytis, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagrindinės veikos pajamos : | 3894,88 | 3442,04 | 452,84 | 13,16 |
| Pajamos už vandens tiekimą | 1201,46 | 1205,58 | -4,12 | -0,34 |
| Pajamos už nuotekų tvarkymą | 2195,97 | 1787,02 | 408,95 | 22,88 |
| Pajamos už nuotekų surinkimą asenizacijos transporto priemonėmis (nuo 2020 m. iškeltos į kitą veiklą) | 0 | 5,9 | -5,9 | -100,00 |
| Pajamos už apskaitos prietaisų priežiūrą ir vandens apskaitą | 360,59 | 356,41 | 4,18 | 1,17 |
| Pajamos už lietaus nuotekų tvarkymą | 136,86 | 87,13 | 49,73 | 57,08 |
| Kitos veiklos pajamos | 64,99 | 226,58 | -161,59 | -71,32 |
| Finansinės veiklos pajamos | 3,76 | 5,58 | -1,82 | -32,62 |
| Iš viso: | 3963,63 | 3674,20 | 289,43 | 7,88 |

UAB „Kėdainių vandenys“ 2020 m. iš pagrindinės veiklos, lyginant su 2019 m. uždirbo 452,84 tūkst. Eur daugiau pajamų, iš jų 408,95 tūkst. Eur daugiau už nuotekų tvarkymą ir 49,73 tūkst. Eur už paviršinių nuotekų tvarkymą. Nuotekų tvarkymo pajamos padidėjo dėl nuo 2020 m. vasario mėn. pasikeitusių įkainių ir ženkliai pasidėjusio nuotekų kiekio.

Didesnes 2019 metų kitos veiklos pajamas lėmė neatlygintinai gautas turtas, 2020 m. kitos veikos pajamos sudarė 64,99 tūkst. Eur. Kitos veiklos pajamos gaunamos už vietos ir mechanizmų nuomą, teikiamas vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos paslaugas, papildomas vandentiekio, nuotekų, realizacijos padalinių ir laboratorijos teikiamas paslaugas.

Sąnaudos. Bendrovės patiriamos sąnaudos, lyginant su 2019 m., padidėjo 7,6 % (278,76 tūkst. Eur)

| Sąnaudos, tūkst. Eur | 2020 m. | 2019 m. | Pokytis, tūkst. Eur | Pokytis, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagrindinė veikla | 3885,66 | 3641,95 | 243,71 | 6,7 |
| Kita veikla | 33,96 | 6,04 | 27,92 | 462,2 |
| Finansinė investicinė veikla | 18,15 | 11,02 | 7,13 | 64,7 |
| Iš viso: | 3937,78 | 3659,02 | 278,76 | 7,6 |

Didžiausią patiriamų sąnaudų dalį sudaro pagrindinės veiklos sąnaudos (3885,66 tūkst. Eur). Lyginant su 2019 m. jos padidėjo 243,71 tūkst. Eur (didėjo ilgalaikio turto amortizacijos,  elektros, eksploatacinių ir technologinių medžiagų, darbo užmokesčio, beviltiškų skolų, turto vertės sumažėjimo, mokesčių  sąnaudos (370,96 tūkst. Eur.), mažėjo šilumos energijos, remonto darbų pagal sutartis, degalų transporto priemonėms ir kitos sąnaudos (127,25 tūkst. Eur).

Kitos veiklos sąnaudos lyginant su 2019 m. padidėjo 27,92 tūkst. Eur.  2020 m. bendrovė daugiau atliko užsakomųjų statybos darbų, bei iš pagrindinės veiklos išskyrė vandentiekio, nuotekų, realizacijos, laboratorijos padalinių kitos veiklos darbų sąnaudas.

Finansinės – investicinės veiklos sąnaudos lyginant su 2019 m. padidėjo 7,13 tūkst. Eur dėl padidėjusių paskolų palūkanų sąnaudų.

Veiklos rezultatai. 2020 m. pelnas iki apmokestinimo – 25,85 tūkst. Eur, grynasis pelnas 6,323 tūkst. Eur.

Finansiniai veiklos rodikliai

| Rodiklis | 2020 m. | 2019 m. |
| --- | --- | --- |
| Bendrasis pelningumas,% (bendrasis pelnas/pardavimo pajamos) | 26,68% | 19,09% |
| Grynasis pelningumas,% (grynasis pelnas/pardavimo pajamos) | 0,16% | 0,12% |
| Turto pelningumas ROA, % (grynasis pelnas/turtas) | 0,01% | 0,01% |
| Turto apyvartumas, kartais (pardavimo pajamos/ turtas) | 0,09 | 0,09 |
| Bendrasis likvidumas, kartais (trumpalaikis turtas/ trumpalaikiai įsipareigojimai) | 0,75 | 1,52 |

Bendrasis pelningumas. Rodiklis parodo kiek bendrojo pelno tenka vienam pardavimo pajamų vienetui. Bendrojo pelningumo dėka galima spręsti ar yra pakankamas skirtumas tarp produkcijos pardavimo kainų ir jų gamybos išlaidų. Bendrasis pelningumas vertinamas labai gerai kai yra didesnis negu 35 proc., gerai kai didesnius negu 15 proc., nepatenkinamai kai mažesnis nei 7 proc., blogai kai neigiamas.

Grynasis pelningumas parodo kiek grynojo pelno tenka vienam pardavimo pajamų vienetui. Pageidautina, kad rodiklis būtų didesnis nei 5 proc. Jeigu rodiklis lygus nuliui, vadinasi pardavimai neduoda jokio grynojo pelno įmonė dirba neefektyviai.

Turto pelningumas parodo kaip efektyviai valdomas turtas. Rodiklio  reikšmė vertinama labai gerai kai siekia 22 proc., gerai kai siekia 15 proc., nepatenkinamai kai siekia mažiau nei 7 proc., blogai kai reikšmė neigiama.

Turto apyvartumas parodo kaip efektyviai įmonė panaudoja turimą turtą pardavimo procesui garantuoti t. y. kiek vienas turto vienetas sukuria pajamų. Kuo jis didesnis tuo įmonė dirba efektyviau.

Bendrasis likvidumas parodo įmonės sugebėjimą padengti skolas likvidžiu trumpalaikiu turtu.

Pasiekti veiklos rezultatai atitinka Bendrovės sau išsikeltus tikslus: didėja Bendrovės teikiamų paslaugų vartotojų skaičius, modernizuojami įrenginiai ir įranga, veikla nenuostolinga.

PASIEKTŲ REZULTATŲ ATITIKTIS BENDROVĖS STARTEGINIAMS TIKSLAMS

| Strateginiai uždaviniai | Priemonės | Siektina rodiklio reikšmė | Pasiekta rodiklio reikšmė | Komentarai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veiklos kryptis. ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS |  |  |  |  |
| 1. Tikslas: Didinti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio veiklos efektyvumą. |  |  |  |  |
| 1.1. Sumažinti vandens nuostolius. | 1.1.1. Įrengti nuotolines duomenų nuskaitymo sistemas vandens gerinimo stotyse (tęstinė investicija). | K-32 vnt. VRĮ/ 27 tūkst. Eur. | K-32 VRĮ/26 tūkst. Eur | Įgyvendinta |
|  | 1.1.2. Įrengti vandens slėgio matavimo ir duomenų perdavimo sistemas Pramonės rajone, Babėnuose ir Vilainiuose. | SIS -3 vnt./ 15 tūkst. Eur | SIS-1 vnt. 4,7 tūkst. Eur | 2020-2022 m. |
| 1.2. Sumažinti infiltraciją. | 1.2.1. Atnaujinti Kėdainių paviršinių nuotekų tinklai pagal 3.1.1 papunktį | Pasiekti 38% | Pasiekta 38,5% | 2020-2022 m. |
| 1.3. Modernizuoti valdymo sistemas | 1.3.1. Automatizuoti Labūnavos valymo įrenginių darbą | SIS-1vnt./ 21 tūkst. Eur | 18,2 tūkst. Eur | 2020-2021 m. |
|  | 1.3.2. Įrengti Smilgos vandenvietės vaizdo perdavimo ir apšvietimo sistemas | SIS-1vnt./ 8 tūkst. Eur | SIS-1vnt./7,4 tūkst. Eur | Įgyvendinta |
| 1.4. Užtikrinti geriamojo vandens kokybę, atitinkančią LR teisės aktais nustatytus reikalavimus. | 1.4.1. Pastatyti vandens gerinimo stotį Pamėklių kaime | VGĮ - 1vnt./ 3 tūkst. Eur | VGĮ - 1vnt./3 tūkst. Eur | Įgyvendinta |
| 1.5. Gerinti aplinkos ekologiją. | 1.5.1. Rekonstruoti Ažytėnų km. valymo įrenginius | VĮ -1 vnt./ 95 tūkst. Eur | VĮ -1 vnt./81,7tūkst.Eur | Įgyvendinta |
|  | 1.5.2. Kėdainių miesto valymo įrenginių rekonstrukcija | VĮ -1 vnt./ 3532 tūkst. Eur | 998,6 tūkst. Eur | 2020-2022 m. |
| Veiklos kryptis : PASLAUGŲ PRIEINAMUMO DIDINIMAS |  |  |  |  |
| 2. Tikslas: Išplėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kad 95 proc. Bendrovės aptarnaujamų teritorijų gyventojų galėtų naudotis centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. |  |  |  |  |
| 2.1. Vystyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą. | 2.1.1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šėtos miestelyje | VT -8,13km/448,9 tūkst. Eur. | VT -8,13km/404,01 tūkst. Eur. | 2019-2021 m. |
|  |  | NT - 15,32 km /1174,39 tūkst. Eur | NT - 15,32 km /956,38tūkst.Eur |  |
|  | 2.1.2. Nuotekų tinklų plėtra Kunionių kaime | NT - 4,11 km/471,2 tūkst. Eur | NT - 4,11 km/424,08 tūkst. Eur | 2019-2021 m. |
|  | 2.1.3. Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Babėnų g. Kėdainiuose įrengimas | NT-1176 m /140 tūkst. Eur | NT-1176 m /139,1 tūkst. Eur | Įgyvendinta |
|  | 2.1.4.Įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus Pajieslio k. Žemdirbių, Alyvų, Jieslos g. | VT-1363 m; NT1165 m/198 tūkst. Eur | VT-1363 m; NT1165 m/196,6 tūkst. Eur | 2017-2020 m.(įgyvendinta) |
|  | 2.1.5. Plėsti vandentiekio tinklus Kalnaberžės kaime | VT-850m/72 tūkst. Eur | VT-972m/59,5 tūkst. Eur | Įgyvendinta |
|  | 2.1.6. Suprojektuoti ir įrengti inžinerinius tinklus Kėdainių miesto vakariniame kvartale (Paukštelio g.) | VT-110 m; NT-110m | - | Užbaigimas perkeltas į 2021m. |
| Veiklos kryptis: PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMOS TVARKYMAS IR PLĖTRA |  |  |  |  |
| 3. Tikslas. Sumažinti užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką, pagerinti miesto infrastruktūrą tankiai apgyvendintose teritorijose. |  |  |  |  |
| 3.1. Naujinti ir išplėsti Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklus. | 3.1.1 Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra II etapas | PNTP-5685m; PNTR-1507m/1981,8 tūkst. Eur | PNTP-4346 m; PNTR-1507 m 1268,8 tūkst. Eur | 2020-2022 m. |
| Veiklos kryptis: EKSPLOATUOJAMO TURTO NAUJINIMAS |  |  |  |  |
| 4. Tikslas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų sistemų renovavimas, mechanizmų, autotransporto ūkio, kitos įrangos ir inventoriaus atnaujinimas |  |  |  |  |
| 4.1. Atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūrą. | 4.1.1. Vandentiekio tinklų rekonstrukcija Šėtos miestelyje | VT -2,70 km/134,5 tūkst. Eur | VT -2,70 km/121,05 tūkst. Eur | 2019-2021 m. |
|  | 4.1.2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Kunionių kaime | VT - 4,31 km, NT-0,18km/229,2 tūkst. Eur | VT - 4,31 km NT-0,18 km/206,2 tūkst. Eur | 2019-2021 m. |
|  | 4.1.3. Rekonstruoti vandentiekio ir nuotekų tinklus Biliūno g. Kėdainiuose | VT-168,4 m; NT-71 m/55 tūkst. Eur | VT-168,4 m; NT-71 m/42,5 tūkst. Eur | Įgyvendinta |
|  | 4.1.4. Atjungti Lipliūnų k. vandens kolonėlę, įrengti vandentiekio įvadus ir nuotekų tinklus į gyvenamą namą | VT-25m; NT-25m/8 tūkst. Eur | VT-25m; 0,5 tūkst. Eur | 2020-2021 m. |
|  | 4.1.5. Rekonstruoti buitinius nuotekų tinklus prie Josvainių g. 38 a | NT-84 m/12 tūkst. Eur | NT-84 m/11,8tūkst.Eur | Įgyvendinta |
|  | 4.1.6. Rekonstruoti vandentiekio tinklus į miesto katilinę | VT-300m/25 tūkst. Eur | VT-300m/22,7 tūkst. Eur | Įgyvendinta |
| 4.2. Naujinti autotransporto parką. | 4.2.1. Transporto priemonių ūkio naujinimas | 7 vnt./49 tūkst. Eur | 2 vnt./14,9 tūkst. Eur | 2020-2022 m. |
| 4.3. Naujinti esamus mechanizmus, darbo mašinas, gamybinį ūkinį inventorių | 4.3.1. Nuotekų ir vandens siurblių ir kitų mechanizmų keitimas įsigijimas | 39 tūkst. Eur | 12,5 tūkst. Eur | 2020-2022 m. |
|  | 4.3.2. Miesto nuotekų valymo įrenginių , mechanizmų keitimas, įsigijimas | 129 tūkst. Eur | 35,3 tūkst. Eur | 2020-2022 m. |
|  | 4.3.3.Įrangos (prietaisų) darbo įrankių tarnyboms atnaujinimas, įsigijimas | 13 tūkst. Eur | 2,4 tūkst. Eur | 2020-2022 m. |
|  | 4.3.4. Laboratorinės įrangos atnaujinimas | 11 tūkst. Eur | 4,9tūkst.Eur | 2020-2022 m. |
|  | 4.3.5. Gamybinio ūkinio inventoriaus atnaujinimas. | 6 tūkst. Eur | 1,24 tūkst. Eur | 2020-2022 m. |
| 4.4 Naujinti vandens apskaitos prietaisus | 4.4.1 Apskaitos prietaisų įsigijimui | 15 tūkst. Eur | 7,58 tūkst. Eur | 2020-2022 m. |
| 4.5. Naujinti kompiuterinę įrangą. | 4.5.1. Naujų kompiuterių ir kitos kompiuterinės įrangos įsigijimas | 12 vnt./13 tūkst. Eur | 3 vnt./2,86 tūkst. Eur | 2020-2022 m. |
| Veiklos kryptis: DARBUOTOJŲ DARBO KOKYBĖS GERINIMAS |  |  |  |  |
| 5. Tikslas. Efektyvesnis, kokybiškesnis ir saugesnis darbas |  |  |  |  |
| 5.1 Tobulinti vadovų, personalo specialistų ir kitų darbuotojų kvalifikaciją, žinias gebėjimus bendrovėje. | 5.1.1. Seminarai, konferencijos, profesinis mokymas (pagal metinį mokymų planą) | 6 tūkst. Eur | 3,5 tūkst. Eur | 2020-2022m. |
|  | 5.1.2. Kompiuterinių programų naujinimas | 23 tūkst. Eur | 2,29tūkst. Eur | 2020-2022m. |

INFORMACIJA APIE ATLIKTĄ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITĄ

Metinių finansinių ataskaitų auditą atlieka UAB ,,Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“. 2020 m. finansinių ataskaitų auditas pagal 2019 m. gruodžio 12 d sutartį Nr.19/12/12 turi būti atliktas iki 2021 m. kovo 26 d.

RIZIKOS VALDYMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS

UAB „Kėdainių vandenys“ 2017 – 2019 m. veiklos strateginiame plane, sutrikimų šalinimo ir/ar prevencijos įgyvendinimo priemonių plane, ekstremaliųjų situacijų valdymo plane yra nustačiusi grėsmes, galinčias daryti įtaką Bendrovės veiklai bei numačiusi prevencines priemones grėsmių šalinimui. Bendrovėje nuolat analizuojami rizikos veiksniai ir priimami prevenciniai sprendimai.

VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

2021 m. prioritetiniais tikslais Bendrovė laiko šių priemonių vykdymą:

- Užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą;

- Siekti, kad teikiamos paslaugos atitiktų nustatytus paslaugų kokybės ir aplinkosaugos reikalavimus;

- Užbaigti investicinį projektą: „Nuotekų infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra Šėtos miestelyje, Kunionių kaime bei Kėdainių mieste“,

- tęsti investicinius projektus:

„Kėdainių miesto paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra“ II etapas;

„Kėdainių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“

„Nuotekų valyklos rekonstrukcija Akademijos mstl. Kėdainių rajone“;

- tęsti vandentiekio ir nuotekų tinklų renovaciją ir plėtrą, naujinti mechanizmus, darbo mašinas, pastatus, kompiuterinę įrangą, autotransportą, vandens apskaitos priemones Bendrovės lėšomis pagal 2020 – 2022 m. veiklos planą;

- Bendrovė 2021 m. planuoja suderinti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba ir teikti Kėdainių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti naujas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas;

- Siekti, kad  Bendrovės vykdoma veikla būtų pelninga.

Direktorius	 				Rimgaudas Praninskas