PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

2024 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. TS-14

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) OBJEKTŲ PRIORITETINĖ EILĖ

| Kelio (gatvės) numeris, pavadinimas, darbų rūšis | Kriterijų reikšmių suma | Eil. Nr. prioriteto tvarka | Įgyvendinimo metai |
| --- | --- | --- | --- |
| Kėdainių miesto seniūnija |  |  |  |
| I dalis. Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto objektai |  |  |  |
| KDG101, Kėdainių m., Saulėlydžio g. rekonstravimas | 60 | 1 | 2022-2024 |
| KDG037, Kėdainių m., Janušavos g., KDG165, Janušavos k., Janušavos g. (nuo Skroblų g. iki Gedimino g.) rekonstravimas | 55 | 2 | 2023-2025 |
| KDG032, Kėdainių m., Gluosnių g. rekonstravimas | 45 | 3 | 2023-2024 |
| KDG113, Kėdainių m., V. Svirskio g. rekonstravimas | 40 | 4 | 2024-2025 |
| KDG007, Kėdainių m., Aušros g. (nuo Palangos g. iki Laisvės g.) rekonstravimas | 39 | 5 | 2025 |
| KDG054, Kėdainių m., Kosmonautų g. akligatvių rekonstravimas | 35 | 6 | 2025-2026 |
| KDG029, Kėdainių m., Elevatoriaus g. (už geležinkelio pervažos) rekonstravimas | 33 | 7-8 | 2026-2027 |
| KDG002, Kėdainių m., Algirdo g. rekonstravimas | 33 | 7-8 | 2026-2027 |
| KDG041, Kėdainių m., Jubiliejaus g. akligatvių rekonstravimas | 30 | 9 | 2027 |
| KDG164, Daumantų k., Daukšių g. kapitalinis remontas | 28 | 10 | 2027 |
| KDG179, Keleriškių k., Smėlio g. kapitalinis remontas | 25 | 11 | 2027 |
| KDG025, Kėdainių m., Dvaro g. rekonstravimas | 23 | 12 | 2027 |
| Dotnuvos seniūnija |  |  |  |
| I dalis. Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto objektai |  |  |  |
| DTG051, Gėlainių k., Gėlainių g. kapitalinis remontas | 23 | 1-2 | 2024–2025 |
| DTG082, Vainotiškių k., Kranto g. kapitalinis remontas | 20 | 3 | 2026 |
| DTG044, Dotnuvos mstl., Ruokio g. kapitalinis remontas | 18 | 4-5 | 2026-2027 |
| II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai |  |  |  |
| DTG013, Akademijos mstl., D. Rudzinsko g. paprastasis remontas | 23 | 1-2 | 2024-2025 |
| DTG019, Dotnuvos mstl., Daumantų g. paprastasis remontas | 18 | 4-5 | 2026-2027 |
| DTG044, Dotnuvos mstl., Ruokio g. paprastasis remontas | 15 | 6 | 2027 |
| Gudžiūnų seniūnija |  |  |  |
| I dalis. Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto objektai |  |  |  |
| GD-59, Privažiavimo nuo kelio GD-56 iki Paberžė k. kapitalinis remontas | 23 | 2 | 2024-2026 |
| GDG023, Gudžiūnų k., Pilionių g. kapitalinis remontas | 18 | 3 | 2026–2027 |
| II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai |  |  |  |

| GD-55, Kelio Miegėnai- Paberžė paprastasis remontas | 40 | 1 | 2024-2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Josvainių seniūnija |  |  |  |
| I dalis. Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto objektai |  |  |  |
| JSG038, Josvainių mstl., Skroblų g. (nuo Labūnavos g. iki Ariogalos g.) rekonstravimas | 53 | 1 | 2024–2026 |
| JSG049, Juodkaimių k., Šermukšnių g. kapitalinis remontas | 30 | 2 | 2025–2027 |
| JSG046, Juodkaimių k., Lauko g. kapitalinis remontas | 25 | 3 | 2026–2027 |
| JSG034, Josvainių mstl., Nevėžio g. atšakos nuo Skroblų g. kapitalinis remontas | 20 | 4-5 | 2027 |
| JSG030, Josvainių mstl., Kaštonų g. atšakos nuo Skroblų g. kapitalinis remontas | 20 | 4-5 | 2027 |
| Krakių seniūnija |  |  |  |
| I dalis. Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto objektai |  |  |  |
| KR-51, Kelio Meironiškiai-Meironiškėliai kapitalinis remontas | 18 | 2 | 2024-2026 |
| KRG004, Ažytėnų k., Lankos g. kapitalinis remontas | 8 | 3 | 2025-2027 |
| II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai |  |  |  |
| KRG046, Plinkaigalio k., Piliakalnio g. paprastasis remontas | 39 | 1 | 2024 |
| Pelėdnagių seniūnija |  |  |  |
| I dalis. Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto objektai |  |  |  |
| PLG030, Medekšių k., Veteranų g. kapitalinis remontas | 15 | 3-5 | 2025-2026 |
| PLG030, Medekšių k., Draugystės g. kapitalinis remontas | 15 | 3-5 | 2025-2026 |
| PLG052, Pėdžių k., Barupės g. kapitalinis remontas | 13 | 7 | 2027 |
| II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai |  |  |  |
| PLG013, Labūnavos k., Linelių g. paprastasis remontas | 40 | 1 | 2024 |
| PL-52, Privažiavimo nuo VRK Nr. A8 iki Nociūnų k. paprastasis remontas | 18 | 2 | 2024-2025 |
| PLG073 Pelėdnagių k., Sodų g. paprastasis remontas | 15 | 3-5 | 2025-2026 |
| PLG083, Sičionių k., Šaltinio g. paprastasis remontas | 14 | 6 | 2027 |
| Pernaravos seniūnija |  |  |  |
| I dalis. Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto objektai |  |  |  |
| PRG008, Juodžių k., Lakštingalos g. kapitalinis remontas | 24 | 3 | 2024–2026 |
| PRG005, Jakšių k., Laukų g. kapitalinis remontas | 10 | 4 | 2027 |
| II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai |  |  |  |
| PR-15, Kelio Pernarava-Blandžiai paprastasis remontas | 48 | 1 | 2024–2026 |
| PR-21, Kelio Pernarava-Pelutava paprastasis remontas | 38 | 2 | 2024–2026 |
| Surviliškio seniūnija |  |  |  |
| I dalis. Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto objektai |  |  |  |
| SRG002, Bakainių k., Kalno g. kapitalinis remontas | 58 | 1 | 2023–2024 |
| SRG011, Kalnaberžės k., Parko g. kapitalinis remontas | 23 | 2 | 2024–2027 |
| Šėtos seniūnija |  |  |  |
| I dalis. Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto objektai |  |  |  |
| STG042, Kelio-įvažiavimo į kiemus Pagirių mstl. rekonstravimas | 58 | 1 | 2023–2025 |
| STG018, Sangailų k., Morkūnų g. kapitalinis remontas | 10 | 4 | 2026-2027 |
| II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai |  |  |  |
| STG027, Šėtos mstl., Linksmavietės g. paprastasis remontas | 29 | 2 | 2024 |
| STG031, Šėtos mstl., Piliakalnio g. paprastasis remontas | 25 | 3 | 2025 |
| Truskavos seniūnija |  |  |  |
| I dalis. Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto objektai |  |  |  |
| TRG028, Privažiavimo kelio nuo Derliaus g. Pavermenio k. kapitalinis remontas | 59 | 1 | 2023–2025 |
| TRG001, Anciškio k., Bažnyčios g. kapitalinis remontas | 8 | 3-4 | 2025–2027 |
| TR-23, Kelio Anciškis-Dvariškių II k. pro gyvenamuosius namus kapitalinis remontas | 8 | 3-4 | 2026–2027 |
| II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai |  |  |  |
| TR-5, Kelio Petkūnai-Vidulaukiai paprastasis remontas | 33 | 2 | 2022-2026 |
| Vilainių seniūnija |  |  |  |
| I dalis. Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto objektai |  |  |  |
| VLG045, Stebulių k., Stebulių g. kapitalinis remontas | 33 | 2-3 | 2024–2026 |
| VLG025, Katkų k., Katkų g. kapitalinis remontas | 33 | 2-3 | 2026-2027 |
| II dalis. Paprastojo remonto darbų, atliekamų ne mažesniame kaip 1000 m2 plote, objektai |  |  |  |
| VLG077, Vilainių k., Nevėžio g. paprastasis remontas | 48 | 1 | 2024–2025 |
| VLG035, Lančiūnavos k., Liepų al. paprastasis remontas | 18 | 4 | 2027 |

PASTABOS:

1. Objektams surinkus vienodą balų skaičių, pirmumas skiriamas mažesnės darbų vertės objektui.

2. Tiesimo, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbų objektams, kuriems ankstesniais metais nebuvo parengti projektai, pirmaisiais įgyvendinimo metais bus rengiami projektai ir kita techninė dokumentacija.