Projektas

kėdainių rajono savivaldybėS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2025 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2026 m. sausio 21 d. Nr. SP-13

# Kėdainiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, Kėdainių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

- Patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2025 metų priemonių vykdymo ataskaitą (pridedama).

- Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kėdainių rajono savivaldybės tarybai (Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288)  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Kaunas, Laisvės al. 36, LT-44240) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose (per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą https://e.teismas.lt arba adresu: Vilnius, Žygimantų g. 2, LT-01102, arba Kaunas, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312, arba Klaipėda, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230, arba Šiauliai, Dvaro g. 80, LT-76298, arba Panevėžys, Respublikos g. 62, LT-35158) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

# Savivaldybės meras

PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės tarybos

2026 m.                              d. sprendimu Nr.

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

# APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2025 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

# APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2025 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 505 803 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 72 436 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 7 260 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 585 499 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 58 225 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 7 638 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 65 863 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 651 362 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 117 100 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 32 207 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 149 307 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 468 399 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 29 725 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 498 124 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  | 57 200 |
| 2.1.1. | Miškų savininkams, naudotojams, valdytojams želdinių apdorojimui repelentais, aptvėrimui tvoromis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų mitybos sąlygas, ir kt. priemonėms | Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. AD-1-731 „Dėl finansinės paramos skyrimo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių įgyvendinimui“ skirtos lėšos panaudotos: 1) Ūkininkas Š. G. (duomenys neskelbtini) Tvora apsaugoto žemės sklypo plotas 0,64 ha, pastatytos tvoros ilgis 320 m. Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo 2025 m. liepos 18 d. iki 2025 m. lapkričio 20 d. 2) Kėdainių rajono Truskavos ŽŪB Tvoromis apsaugotų laukų bendras plotas 14,44 ha, pastatytų tvorų bendras ilgis 1 680 m. Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo 2025 m. liepos 15 d. iki 2025 m. lapkričio 28 d. 3) A. R. (duomenys neskelbtini) Miško želdiniai nutepti repelentais 6,3 ha plote. Apsaugota 12 214 vnt. eglės sodinukų. Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo 2025 m. liepos 18 d. iki 2025 m. gruodžio 1 d. 4) G. R. (duomenys neskelbtini) Miško želdiniai nutepti repelentais 2,0 ha plote. Apsaugota 1 526 vnt. eglės sodinukų. Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo 2025 m. liepos 18 d. iki 2025 m. gruodžio 1 d. 5) Kėdainių rajono Vermenos ŽŪB Tvoromis apsaugotų laukų bendras plotas 33,54 ha, pastatytų tvorų bendras ilgis 2 400 m. Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo 2025 m. liepos 18 d. iki 2025 m. gruodžio 1 d. 6) UAB „Bioenergy agro“ Tvoromis apsaugotų laukų bendras plotas 31,15 ha, pastatytų tvorų bendras ilgis 2 400 m. Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo 2025 m. liepos 15 d. iki 2025 m. lapkričio 28 d. 7) Ūkininkas V. I. (duomenys neskelbtini) Tvoromis apsaugotų laukų bendras plotas 7,02 ha, pastatytų tvorų bendras ilgis 780 m. Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo 2025 m. liepos 15 d. iki 2025 m. lapkričio 28 d. 8) Ūkininkas R. R. (duomenys neskelbtini) Tvora apsaugoto žemės sklypo plotas 0,15 ha, pastatytos tvoros ilgis 260 m. Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo 2025 m. liepos 18 d. iki 2025 m. gruodžio 1 d. 9) VĮ Valstybinių miškų urėdijos Radviliškio regioninis padalinys Tvoromis apsaugotų miškų bendras plotas 9,6 ha, pastatytų tvorų bendras ilgis 4 010 m. Priemonių įgyvendinimo laikotarpis nuo 2025 m. liepos 17 d. iki 2025 m. lapkričio 28 d. | 57 200 |
|  | Iš viso: |  | 57 200 |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 106 068 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas |  | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Eur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  | 101 582 |
| 4.1.1. | Sosnovskio barščio naikinimui Kėdainių rajone |  | Vykdyti Sosnovskio barščio naikinimo darbai 8-iose Kėdainių rajono savivaldybės administracijos seniūnijose | 23 927 |
| 4.1.1.1. | Dotnuvos seniūnijai |  | UAB „Raudonas medis“ Atlikti Sosnovskio barščio naikinimo darbai 12,38 ha plote. Darbų atlikimo laikotarpis 2025 m. gegužės–spalio mėn. | 4 943 |
| 4.1.1.2. | Krakių seniūnijai |  | Ūkininkas E. M. (duomenys neskelbtini) Atlikti Sosnovskio barščio naikinimo darbai 0,20 ha plote. Darbai atlikti 2025 m. spalio mėn. | 599 |
| 4.1.1.3. | Pelėdnagių seniūnijai |  | UAB „Flora“ Atlikti Sosnovskio barščio naikinimo darbai 1,0 ha plote. Darbai atlikti 2025 m. gegužės ir liepos mėn. | 900 |
| 4.1.1.4. | Šėtos seniūnijai |  | UAB „Arbora LT“ Atlikti Sosnovskio barščio naikinimo darbai 0,7 ha plote. Darbai atlikti 2025 m. birželio mėn. | 3 000 |
| 4.1.1.5. | Vilainių seniūnijai |  | UAB „Raudonas medis“ Atlikti Sosnovskio barščio naikinimo darbai 20,95 ha plote. Darbų atlikimo laikotarpis 2025 m. gegužės–rugsėjo mėn. | 8 999 |
| 4.1.1.6. | Kėdainių miesto seniūnijai |  | UAB „Ecoservice projektai“ Atlikti Sosnovskio barščio naikinimo darbai 3,87 ha plote. Darbai atlikti 2025 m. birželio ir rugpjūčio mėn. | 3 563 |
| 4.1.1.7. | Surviliškio seniūnijai |  | UAB „Arbora LT“ Atlikti Sosnovskio barščio naikinimo darbai 3,04 ha plote. Darbai atlikti 2025 m. gegužės ir rugpjūčio mėn. | 1 741 |
| 4.1.1.8. | Pernaravos seniūnijai |  | UAB „Arbora LT“ Atlikti Sosnovskio barščio naikinimo darbai Lendrynės pelkėje. Darbai atlikti 2025 m. rugpjūčio mėn. | 182 |
| 4.1.2. | Invazinių rūšių gausos reguliavimo veiksmų planų parengimui |  | 1) V. G. (duomenys neskelbtini) (individuali veikla pagal pažymą) Parengtas Sosnovskio barščio gausos reguliavimo veiksmų planas Kėdainių rajono savivaldybėje. Paslauga suteikta per 2025 m. birželio–rugpjūčio mėn. 2) MB „EU funds“ Parengtas Ispaninio ariono gausos reguliavimo veiksmų planas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. Paslauga suteikta per 2025 m. rugpjūčio–spalio mėn. | 11 000 |
| 4.1.3. | Individualių nuotekų valymo įrenginių kompensavimui Kėdainių r. sav. |  | Kėdainių rajono savivaldybės mero 2025 m. gruodžio 5 d. potvarkiu Nr. MP1-626 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinio finansavimo skyrimo“ 2025 m. prašymus pateikusiems 46 fiziniams asmenims paskirtas individualių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinis finansavimas kompensavimo būdu. | 26 082 |
| 4.1.4. | Kėdainių r. sav. teritorijoje esančių saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo darbai |  | MB „Digraga“ Atlikti Kėdainių rajono savivaldybės Vosbučių botaniniame-zoologiniame draustinyje esančio Ambraziūnų piliakalnio šienavimo darbai. Darbai atlikti 2025 m. liepos mėn. | 2 000 |
| 4.1.5. | Namų ūkiuose susidariusio asbesto atliekų tvarkymo paslaugos |  | UAB „Ekonovus“ Suteiktos asbesto atliekų surinkimo ir šalinimo (iš viso 154,48 t) paslaugos Kėdainių rajono savivaldybės gyventojams. Paslaugos suteiktos 2025 m. lapkričio–gruodžio mėn. | 38 573 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  | 36 336 |
| 4.2.1. | Komunalinių atliekų registro programinės priemonės tvarkymui | UAB „Technologijų paslaugų sprendimai“ Įgyvendintas komunalinių atliekų surinkimo ir atsiskaitymo valdymo informacinės sistemos funkcionalumas. Paslaugų teikimo laikotarpis 2025 m. sausio–gruodžio mėn. |  | 22 252 |
| 4.2.2. | Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių įrengimui | 1) UAB „Stinga“ Įrengtos 2 atliekų surinkimo konteinerių aikštelės Kėdainių mieste A. Kanapinsko g. 12 ir Kęstučio g. 3. Darbai atlikti 2025 m. gruodžio mėn. 2) Kėdainių miesto seniūnija Įrengtos 4 maisto atliekų surinkimo konteinerių aikštelės Kėdainių mieste. Darbai atlikti 2025 m. spalio mėn. |  | 14 084 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  | 80 588 |
| 4.3.1. | Atliekų, kuriomis užteršta teritorija, nustatymo ir atliekomis užterštos teritorijos išvalymo ir sutvarkymo darbai |  | 1) MB „Digraga“ Išvalyta ir sutvarkyta bešeimininkėmis atliekomis užteršta teritorija valstybinėje žemėje Krakių sen. Rėgulių k. Darbai atlikti 2025 m. spalio mėn. 2) D. R. (duomenys neskelbtini) (individuali veikla pagal pažymą) Išvalytos ir sutvarkytos bešeimininkėmis atliekomis užterštos vietos valstybinėje žemėje Dotnuvos sen. Ąžuolaičių k. ir Valučių k. Darbai atlikti 2025 m. lapkričio mėn. 3) UAB „Doresta“ Surinktos ir išvežtos tvarkymui bešeimininkės statybinės atliekos valstybinėje žemėje šalia Kėdainių m. sen. Daukšių k. Varkolių g. Darbai atlikti 2025 m. lapkričio mėn. 4) UAB „Ekonovus“ Surinktos ir išvežtos tvarkymui bešeimininkės atliekos valstybinėje žemėje šalia Kėdainių m. sen. Daukšių k. Varkolių g. Darbai atlikti 2025 m. lapkričio–gruodžio mėn. 5) UAB „Ekobazė“ Surinktos, išvežtos ir sutvarkytos bešeimininkės padangos valstybinėje žemėje Kėdainių m. sen. teritorijoje. Paslauga suteikta 2025 m. gruodžio mėn. | 52 596 |
| 4.3.2. | Bešeimininkių padangų sutvarkymo darbams |  | UAB „Ekobazė“ Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje surinkta, išvežta ir sutvarkyta 127,33 t bešeimininkių padangų. Paslaugos suteiktos 2025 m. balandžio–rugpjūčio ir gruodžio mėn. | 27 992 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  | 92 989 |
| 4.4.1. | Gelbėjimo ir cheminių avarijų padariniams likviduoti ir priemonėms finansuoti |  | Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba Nupirktas degiųjų dujų detektorius „WatchGas“ ir jo įkroviklis, 80 litrų naftos ploviklio, sandarinimo pasta, poliuretaninis statinės lopas ir poliuretaninė užtvara. Šios priemonės naudojamos ekstremaliose situacijose, incidentuose, įvykiuose. Prekės įsigytos 2025 m. rugpjūčio mėn. | 2 888 |
| 4.4.2. | Kėdainių r. sav. aplinkos monitoringo programos paslaugų įgyvendinimui |  | UAB Darnaus vystymosi institutas Vykdytas aplinkos oro, paviršinio ir požeminio vandens, dirvožemio bei aplinkos triukšmo monitoringas pagal Kėdainių rajono savivaldybės 2019–2024 metų ir 2025–2030 metų aplinkos monitoringo programas. Paslaugų teikimo laikotarpis 2025 m. vasario–gruodžio mėn. | 15 667 |
| 4.4.3. | Krakių II tvenkinio įžuvinimui pagal žuvų išteklių atkūrimo planą |  | 1) UAB „Kaplių žuvys“ Nupirkta ir į Krakių II tvenkinį įžuvinimui paleista 60 vnt. karosų. Žuvys įsigytos 2025 m. kovo mėn. 2) UAB „Arvydai“ Nupirkta ir į Krakių II tvenkinį įžuvinimui paleista 40 vnt. lynų bei 200 vnt. lydekų. Žuvys įsigytos 2025 m. balandžio ir spalio mėn. | 680 |
| 4.4.4. | Aplinkos oro, dirvožemio, požeminio ir paviršinio vandens, nuotekų tyrimų atlikimui Kėdainių r. |  | UAB Darnaus vystymosi institutas Atlikti suspenduotų kietųjų dalelių (SKD) matavimai aplinkos ore Kėdainių mieste. Paslaugos teikimo laikotarpis 2025 m. balandžio–lapkričio mėn. | 9 900 |
| 4.4.5. | Nevėžio upės pakrančių valymui, tvarkymui Kėdainių m. |  | UAB „Mobarn-LT“ Atliktas makrofitų pjovimas Kėdainių mieste Nevėžio upės atkarpoje nuo Tilto g. iki Skongalio g. pabaigos. Darbai atlikti 2025 m. rugpjūčio mėn. | 14 999 |
| 4.4.6. | Dotnuvėlės upelio pakrančių valymui, tvarkymui Kėdainių r. |  | UAB „Mobarn-LT“ Atliktas makrofitų pjovimas ir rovimas Kėdainių mieste 480 m ilgio ruože Dotnuvėlės upelio pakrantėse. Darbai atlikti 2025 m. rugpjūčio mėn. | 14 911 |
| 4.4.7. | Vandens telkinių pakrančių valymui ir tvarkymui Kėdainių r. sav. |  | 1) UAB „Babėnų transportas“ Atlikti vandens telkinio Langakiuose Pernaravos sen. sutvarkymo darbai pagal 2023 m. parengtą projektą. Darbų atlikimo laikotarpis 2025 m. liepos–rugsėjo mėn. 2) UAB „Flora“ Atlikti pakrantės tvarkymo darbai Pelėdnagių sen. Ašarėnos maudymvietėje. Darbai atlikti 2025 m. rugsėjo mėn. 3) UAB „Kedmela“ Atlikti Pelėdnagių sen. Ašarėnos tvenkinio pakrančių tvarkymo darbai. Darbai atlikti 2025 m. rugsėjo mėn. | 32 644 |
| 4.4.8. | Jūrinių erelių perimviečių stebėjimui Kėdainių rajone |  | D. D. (duomenys neskelbtini) (individuali veikla pagal pažymą) Vykdytas jūrinių erelių perimviečių stebėjimas Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir parengta jūrinių erelių perėjimo sėkmingumo tyrimų rezultatų natūraliuose ir dirbtiniuose lizduose 2025 m. ataskaita. Paslaugų teikimo laikotarpis 2025 m. balandžio–gruodžio mėn. | 1 300 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  | 12 861 |
| 4.5.1. | Kėdainių r. sav. aplinkosauginio švietimo įgyvendinimui |  | 1) UAB „Mako reklama“ Nupirktos dovanos iniciatyvos „Darnaus judumo savaitė 2025“ renginių dalyviams. Prekės įsigytos 2025 m. rugsėjo mėn. 2) VšĮ Inspiratorių klubas Organizuotas iniciatyvai „Darnaus judumo savaitė 2025“ skirtas fizinio aktyvumo skatinimo renginys. Renginys įvyko 2025 m. rugsėjo 21 d. 3) Kėdainių rajono „Atžalyno“ gimnazija Finansuotas Gamtosauginių mokyklų programos dalyvio mokestis už 2025 m. Paslauga suteikta 2025 m. spalio mėn. 4) UAB „Stumera“ Organizuotos virtualios realybės edukacijos „Žalioji viktorina“, skirtos pažinti klimato kaitos iššūkius. Šiame projekte dalyvavo ketvirtokai iš 7-ių Kėdainių rajono mokyklų. Paslauga suteikta 2025 m. lapkričio mėn. 5) UAB „Sinchronizacija“ Nupirktos dovanų kortelės edukacijos „Žalioji viktorina“ kūrybiškiausiems dalyviams. Prekės įsigytos 2025 m. lapkričio mėn. | 8 095 |
| 4.5.2. | Prenumeruoti spaudos leidinius aplinkosaugine tema ugdymo įstaigoms |  | 1) VšĮ „Lututės“ leidykla Nupirkta žurnalo „Lututė“ prenumerata (44 vnt.) Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos filialams ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Paslaugų teikimo laikotarpis 2026 m. sausio–gruodžio mėn. 2) VšĮ Ekologinio švietimo centras Nupirkta laikraščio „Žaliasis pasaulis“ prenumerata (10 vnt.) Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos filialams. Paslaugų teikimo laikotarpis 2026 m. sausio–gruodžio mėn. | 1 866 |
| 4.5.3. | Konkursui „Gražiausiai tvarkoma aplinka“ rengti |  | UAB „Takada“ Nupirktos dovanų kortelės konkurso „Gražiausiai tvarkoma aplinka 2025“ nugalėtojams apdovanoti. Šventė Kėdainių miesto rotušėje įvyko 2025 m. spalio 24 d. | 2 900 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  | 115 402 |
| 4.6.1. | Medeliams ir želdiniams sodinti ir prižiūrėti |  | Lėšos skirtos visoms 11 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms medelių ir želdinių sodinimui bei jų priežiūrai. Seniūnijos savarankiškai įsigijo, įveisė, prižiūrėjo, tvarkė želdynus ir želdinius. Prekių įsigijimo ir paslaugų įgyvendinimo laikotarpis 2025 m. kovo–lapkričio mėn. | 45 338 |
| 4.6.2. | Kaštoninio karšelio gaudyklėms įsigyti |  | UAB „Takada“ ir AB „Lytagra“ Įsigyti purškiami entomologiniai klijai „Magnet Spray“, sukuriantys lipnų barjerą ropojantiems ir skraidantiems kenkėjams. Priemonė skirta Kėdainių mieste augančių želdinių (kaštonų) sanitarinės būklės gerinimui. Priemonės įsigytos 2025 m. gegužės–birželio mėn. | 889 |
| 4.6.3. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros dokumentacijos parengimui |  | 1) A. R. (duomenys neskelbtini) (individuali veikla pagal pažymą) Atlikti Pernaravos sen. Grinių ąžuolo tyrimai ir parengta eksperto išvada apie medžio būklę. Paslauga suteikta 2024 m. gruodžio mėn., apmokėjimas ‒ 2025 m. 2) MB „Želdynų projektai“ Parengtas Kėdainių miesto vietovės tarp Skongalio g., Kauno g. ir tilto „Vaivorykštė“ želdyno kūrimo ir tvarkymo projektas. Paslauga suteikta per 2025 m. sausio–vasario mėn. 3) MB „Želdynų vizija“ Parengta Gegučių g. parko (šiaurinės dalies) Kėdainių mieste želdinių inventorizacija. Inventorizacijos metu įvertinta želdynų kiekybinė ir kokybinė būklė, numatytos jų apsaugos, naudojimo ir atkūrimo priemonės, sukurta želdinių apskaitos duomenų bazė (inventorizuotas plotas sudaro apie 3 ha). Paslauga suteikta 2025 m. gruodžio mėn. | 9 801 |
| 4.6.4. | Viešųjų erdvių apželdinimas Kėdainių m. |  | 1) UAB „Gruta“ Atliktos apželdinimo paslaugos Kėdainių mieste Atminimo skvere, esančiame J. Basanavičiaus g. ir Dotnuvos g. sankirtoje, įrengtuose specialiuose plotuose. Pirkti daugiamečių augalų sodinukai ir jų pasodinimo paslauga. Paslauga suteikta 2025 m. birželio mėn. 2) Ūkininkas M. B. (duomenys neskelbtini) Nupirktos daugiametės gėlės šluotelinės hortenzijos (320 vnt.), kurios pasodintos Kėdainių miesto parko 2-iuose gėlynuose. Augalai įsigyti 2025 m. liepos mėn. 3) VĮ Valstybinių miškų urėdijos Dubravos regioninio padalinio Raudondvario dekoratyvinių augalų medelynas Nupirkta 20 vnt. didžialapių liepų ir 12 vnt. paprastųjų klevų sodinukų, kurie pasodinti Kėdainių miesto parke. Augalai įsigyti 2025 m. gegužės mėn. 4) UAB „Josvainių gėlės“ Nupirkti svogūninių gėlių svogūnėliai bei jų pasodinimo paslaugos. Gėlių svogūnėliai pasodinti Kėdainių miesto gėlynuose (8 vietos). Taip pat įsigytas vidutinio stambumo pušies ir maumedžio mulčas, kuris paskleistas Kėdainių miesto gėlynuose (4 vietos). Prekių įsigijimo ir paslaugų suteikimo laikotarpis 2025 m. rugsėjo–lapkričio mėn. | 59 374 |
|  | Iš viso: |  |  | 439 758 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Eur |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 8 663 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 43 239 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 58 366 |
| 5.4. | Iš viso: | 110 268 |

_______________

Kėdainių rajono savivaldybės tarybai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2025 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO

2026 m.                                 d.

Kėdainiai

Parengto sprendimo projekto tikslai:

Patvirtinti Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programos) 2025 metų priemonių vykdymo ataskaitą.

Sprendimo projekto esmė, rengimo priežastys ir motyvai:

Vadovaudamasi Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 „Dėl Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašo, Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklių patvirtinimo“, Savivaldybė privalo pateikti Kėdainių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Programos 2025 metų priemonių vykdymo ataskaitą (toliau – Ataskaita) Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos. Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Ataskaitą patikrina ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Ataskaitos priėmimo dienos pateikia Ataskaitos kopiją Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2025 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-2 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2025 metų biudžeto ir 2026−2027 metų pajamų ir asignavimų tvirtinimo“ (tikslinta 2025 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TS-234 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-2 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės 2025 metų biudžeto ir 2026−2027 metų pajamų ir asignavimų tvirtinimo“ pakeitimo“) patvirtino Programos 2025 metų sąmatą.

Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos    2025 m. sudarė 713,3 tūkst. Eur. Iš jų 505,8 tūkst. Eur – juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką; 58,2 tūkst. Eur sumokėti medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą; 72,4 tūkst. Eur sudarė juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už valstybinius gamtos išteklius; 7,3 tūkst. Eur gauta kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija. 2024 m. Programos lėšų likutis 69,6 tūkst. Eur.

Programos priemonėms vykdyti 2025 metais panaudota 603 tūkst. Eur, lėšų likutis 2025 m. sausio 1 d. sudarė 110,3 tūkst. Eur.

2025 m. buvo surinkta daugiau lėšų, nei planuota, už teršalų išmetimą į aplinką (planuota 490 tūkst. Eur, surinkta 505,8 tūkst. Eur), už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (planuota 50 tūkst. Eur, surinkta 58,2 tūkst. Eur), už valstybinius gamtos išteklius (planuota 70 tūkst. Eur, surinkta 79,7 tūkst. Eur). Kitos lėšos sutaupytos po įvykdytų viešųjų pirkimų konkursų bei procedūrų.

Lėšų poreikis (jeigu sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos):

Nėra.

Laukiami rezultatai:

Patvirtinus Kėdainių rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2025 metų priemonių vykdymo ataskaitą, ji bus pateikta Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas*

| Sritys | Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai |  |
| --- | --- | --- |
|  | Teigiamas poveikis | Neigiamas poveikis |
| Ekonomikai |  |  |
| Finansams |  |  |
| Socialinei aplinkai |  |  |
| Viešajam administravimui |  |  |
| Teisinei sistemai |  |  |
| Kriminogeninei situacijai |  |  |
| Aplinkai |  |  |
| Administracinei naštai |  |  |
| Regiono plėtrai |  |  |
| Kitoms sritims, asmenims ar jų grupėms |  |  |

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas teisinis reguliavimas.

Aplinkosaugos skyriaus vedėja	Gintarė Kundrotaitė-Kozins