6. Veiksmų planas iki 2030 m.

Veiksmų planas iki 2030 m. pateikiamas 6.1 lentelėje

6.1 lentelė. Kėdainių miesto darnaus judumo plano įgyvendinimo veiksmų planas 2017−2030 m.

| Teminė dalis | Veiksmo pavadinimas |  | Įgyvendinimo rodikliai | Rodiklio reikšmė | Vykdymo terminai, metais | Lėšų poreikis, tūkst. Eur | Lėšų šaltiniai | Atsakinga institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viešojo transporto skatinimas | Viešojo transporto parko atnaujinimas | Įsigyti netaršius arba alternatyviais degalais varomus | Įsigyti autobusai, vnt. | 11 | 2023−2030 | 2 350 | Nr. 04.5.1-TID-R-518, SB, UAB „Kėdbusas“ Nr. 10-001-06-01-03 (RE) | UAB „Kėdbusas“ |
|  | Viešojo transporto stotelių atnaujinimas | Atnaujinti stoteles suremontuojant paviljonus, pateikiant maršrutų grafikus | Atnaujintų stotelių skaičius, vnt. | 24 | 2023−2030 | 45 | Nr. 04.5.1-TID-R-518, SB, UAB „Kėdbusas“ Nr. 10-001-06-01-03 (RE) Nr. 01-002-07-01-02 (RE) | Kėdainių rajono savivaldybės administracija |
|  | Viešojo transporto remonto bazės įrengimas | Parengti techninį projektą ir vykdyti statybos darbus | Parengti techniniai projektai, vnt. Pasirašyta rangos sutarčių, vnt. | 1 1 | 2023−2030 | 25 | SB, UAB „Kėdbusas“ | UAB „Kėdbusas“ |
|  | Dviračių ir viešojo transporto sąveikos aikštelių (Bike&Ride) įrengimas | Įrengti dviračių statymo vietas stotelėse, iki kurių patogu atvažiuoti dviračiu | Įrengtų Bike&Ride aikštelių skaičius, vnt. | 10 | 2023−2030 | 25 | Nr. 04.5.1-TID-R-514, SB, Nr. 10-001-06-01-03 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija |
| Bevariklio transporto integracija | Dviračių takų plėtra | Įrengti ir/arba rekonstruoti dviračių bei pėsčiųjų ir dviračių takus (Pramonės g. 1,08 km; Kalno‒Pirmūnų‒Juodkiškio g. 1 km; nuo Juodkiškio g. iki Gamyklų g. (link Pramonės įmonių) 2 km; Nevėžio upės krante nuo tilto Vaivorykštė iki J. Basanavičiaus g. 1,78 km ir palei Tilto g. 0,73 km; Respublikos g. 0,94 km., Sporto takas‒Liepų al. 1 km., nuo Josvainių g. iki Nevėžio tilto, 0,8 km, S. Dariaus ir Girėno g. ir M. Daukšos g. iki Draugystės g. 3,3 km (šalia valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 195 Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys ruože nuo 0 iki 3,3 km) ir nuo Draugystės g. iki Žibuoklių g. 1,47 km (šalia valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 195 Kėdainiai-Krekenava-Panevėžys ruože nuo 3,3 iki 4,75 km).; Liaudies–Kanapinsko žiedas–Gegučių parko–Vyturių–Lauko g. iki J. Basanavičiaus gatvės 1,38 km; J. Basanavičiaus g. nuo tilto per Nevėžį iki Melioratorių g. 0,3 km) (šalia valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 229 Aristava-Kėdainiai-Cinkiškiai ruože nuo 4,85 iki 5,15 km. | Įrengtų ir/arba rekonstruotų dviračių bei pėsčiųjų ir dviračių takų ilgis, km. | 15,78 | 2017−2030 | 13 767 | Savivaldybės balanse: Nr. 04.5.1-TID-R-516; Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 Nr. 10-001-06-01-03 (RE) AB Via Lietuva balanse; Nr. 06.2.1-TID-V-507; KPPP lėšos | Kėdainių rajono savivaldybės administracija, AB Via Lietuva |
| Eismo sauga ir saugumas | Gatvių apšvietimas | Įrengtas ar rekonstruotas gatvių apšvietimas | Apšviestų gatvių skaičius, vnt. | 58 | 2017−2023 | 376 | SB Nr. 04.3.1-LVPA-T-116 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija |
|  | Pėsčiųjų takų (šaligatvių) įrengimas ir remontas | Įrengti ar suremontuoti pėsčiųjų takus (šaligatvius) | Gatvių, kuriose įrengti/suremontuoti šaligatviai, skaičius, vnt. | 11 | 2017−2030 | 760 | Nr. 06.2.1-TID-R-511; Nr. 04.5.1-TID-R-516; SB | Kėdainių rajono savivaldybės administracija |
|  | Inžinerinių saugaus eismo priemonių keliuose įrengimas | Rekonstruoti sankryžas, įrengti „miesto vartus“, saugumo saleles | Įrengtų inžinerinių saugaus eismo priemonių skaičius, vnt. | 13 | 2023−2030 | 538 | Nr. 06.2.1-TID-R-511; Nr. 06.2.1-TID-V-507; KPPP lėšos | Kėdainių rajono savivaldybės administracija |
|  | Inžinerinių saugaus eismo priemonių geležinkeliuose įrengimas | Rekonstruoti geležinkelio pervažas įrengiant užkardas | Rekonstruotų pervažų skaičius, vnt. | 1 | 2018−2030 | 50 | Nr. 06.2.1-TID-V-509; AB „Lietuvos geležinkeliai“ lėšos | AB „Lietuvos geležinkeliai“ |
| Eismo organizavimo tobulinimas ir judumo valdymas | Tranzitinio krovininio transporto ribojimas | Riboti krovininio transporto judėjimą J.Basanavičiaus, Gedimino, Šėtos g. | Gatvių, kuriose ribojamas tranzitinio krovininio transporto judėjimas, skaičius, vnt. | 3 | 2018 | 5 | SB, KPPP lėšos | Kėdainių rajono savivaldybės administracija |
|  | Eismo organizavimo sutvarkymas pietvakarinėje dalyje esančiuose kvartaluose | Sutvarkyti eismą kvartaluose užtikrinant neatidėliotinų tarnybų patekimą | Parengtų detaliųjų planų skaičius, vnt. Pasirašytų rangos sutarčių skaičius, vnt. | 3 2 | 2019−2020 | 250 | SB, Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 | Kėdainių rajono savivaldybės administracija |
|  | Išvažiavimo iš sporto arenos rekonstravimas | Užtikrinti saugų išvažiavimą iš sporto arenos | Rekonstruotų sankryžų skaičius, vnt. | 1 | 2019 | 20 | SB, KPPP lėšos | Kėdainių rajono savivaldybės administracija |
| Miesto logistika | Miesto aplinkkelių plėtra | Įrengti aplinkkelius nukreipiant miesto bei užmiesčio krovininius automobilius į/iš pramoninę zoną | Parengtų teritorijų planų skaičius, vnt. Parengtų žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų skaičius, vnt. | 2 2 | 2023−2030 | 375 | SB | Kėdainių rajono savivaldybės administracija |
| Transporto sistemos visuotinumas ir SPTŽ įtrauktis | Tikslinių SPTŽ priemonių įrengimas | Įrengti tikslines SPTŽ priemones gatvių, susijusių su Kėdainių bendruomenės centru, aplinkoje (Lukšio, Tilto, Gegučių, Birutės, Kęstučio ir Žemaitės gatvėse) | Gatvių, kuriose įrengtos SPTŽ priemonės, skaičius, vnt. | 6 | 2018−2020 | 20 | Nr. 06.2.1-TID-R-511 SB | Kėdainių rajono savivaldybės administracija |
|  | SPTŽ priemonių įrengimas pėsčiųjų takuose (šaligatviuose) | Įrengti SPTŽ priemones rekonstruojant pėsčiųjų takus (šaligatvius) (J. Basanavičiaus, Šėtos, S. Jaugelio-Telegos, Skongalio, Kauno, Dotnuvos, Radvilų, Gedimino, Rasos, A. Kanapinsko, Knypavos g.) | Gatvių , kuriose įrengtos SPTŽ priemonės, skaičius, vnt. | 11 | 2018−2019 | 80 | Nr. 06.2.1-TID-R-511; Nr. 04.5.1-TID-R-516; SB | Kėdainių rajono savivaldybės administracija |
| Alternatyavių degalų ir aplinką mažiau teršiančio transporto skatinimas | Elektromobilių įkrovimo stotelių rengimas |  | Įrengtų elektromobilių įkrovimo prieigų skaičius, vnt. | 6 | 2019−2022 | 74 | Nr. 04.5.1-TID-V-515; SB | Kėdainių rajono savivaldybės administracija |
| Intelektinių transporto diegimo sistemų mieste poreikio vertinimas | Informacijos pateikimas viešojo transporto stotelės | Sukurti viešojo transporto informacinę sistemą su švieslentėmis, e. popieriumi, tvarkaraščiais, tikralaikiu viešojo transporto atvykimu ir kt. | Parengtų informacinių sistemų projektų skaičius | 1 | 2023−2030 | 48 | SB Nr. 01-002-07-01-02 (RE) Nr. 10-001-06-01-03 (RE) | Kėdainių rajono savivaldybės administracija |
|  | Vieno bilieto sistemos sukūrimas | Sukurti e. bilieto sistemą | Parengtų e. bilieto sistemų projektų skaičius | 1 | 2023−2030 | 450 | SB, UAB „Kėdbusas“ 01-002-07-01-02 (RE) | Kėdainių rajono savivaldybės administracija, UAB „Kėdbusas“ |
|  | Papildomos informacijos tinklalapyje pateikimas | Sukurti žemėlapį su maršrutais, stotelėmis, gatvių pavadinimais | Sukurtų žemėlapių skaičius, vnt. | 1 | 2023−2030 | 10 | SB, UAB „Kėdbusas“ 01-002-07-01-02 (RE) | Kėdainių rajono savivaldybės administracija, UAB „Kėdbusas“ |
|  | Mobiliosios aplikacijos sukūrimas | Sukurti mobiliąją aplikaciją, susietą su e. bilietu sudarant galimybę matyti viešojo transporto priemonės padėtį | Sukurtų aplikacijų skaičius, vnt. | 1 | 2023−2030 | 10 | SB, UAB „Kėdbusas“ Nr. 01-002-07-01-02 (RE) Nr. 10-001-06-01-03 (RE) | Kėdainių rajono savivaldybės administracija, UAB „Kėdbusas“ |
|  | IŠ VISO |  |  |  |  | 19 278 |  |  |

Prieš priimant sprendimą dėl sunkiasvorio transporto draudimo Šėtos g., šį klausimą svarstyti rajono Taryboje